TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KONKRETUS PIRKIMAS „(PU-12534/24) VĖRIŠKIŲ K., DVARVIETĖS G. VL 9621 SUŽIONIŲ SEN. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“, ATLIEKAMAS DINAMINĖS PIRKIMO  „(PU-12091/24) Susisiekimo komunikacijų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ SISTEMOS PAGRINDU

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“

  - Paslaugų teikėjas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Vėriškių k., Dvarvietės g. VL 9621 Sužionių sen. (A/b dangos įrengimas: ilgis - 380 m, a/b dangos plotis - 4,0, kelkraščiai po 0,75 m) kapitalinio remonto projektas  (toliau – Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: Vėriškių k., Dvarvietės g. VL 9621 Sužionių sen. (A/b dangos įrengimas: ilgis - 380 m, a/b dangos plotis - 4,0, kelkraščiai po 0,75 m) kapitalinio remonto projektas.  Pradžia - 6086002, 594700 iki 6085892, 595054.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Numatoma maksimali pirkimo vertė  - 3000,00 Eur be PVM.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

    - Paslaugos bus teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje;

    - Susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto projekto parengimas. Paslaugos apima projektinių sprendinių parengimą, koregavimą, derinimą su atsakingomis institucijomis, Vilniaus rajono savivaldybės administracija bei AB „Via Lietuva“.

    - Projektavimo paslaugų procese būtina vadovautis:

- LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais galiojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais ar normatyviniais dokumentais;

- parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;

- pateikiama aprašų rengimo technine dokumentacija;

- inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

- kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

3.1.4. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų Paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Užsakovu.

3.1.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

  - parengti techninio darbo projekto bendrąsias ir susisiekimo dalis (įtraukiant iš Užsakovo gautus inžinerinių tinklų sprendinius, jeigu projekto apimtyje atsiranda pirkimo metu neįsigytų projekto dalių) vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir pateikti Užsakovui. Inžinerinių tinklų projektavimą procedūrą atlieka Užsakovas, inžinerinių tinklų derinimas atliekamas kartu su susisiekimo dalies sprendinių derinimų – atlieka Tiekėjas. Tyrinėjimus (topografinius) pateiks Užsakovas.

  - esant poreikiui gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus aprašų parengimui, gauti privačių žemių savininkų sutikimus;

  - savarankiškai apsirūpinti Paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, prisiimti atsakomybę už netinkamą Paslaugų kokybę;

  - užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo srityje;

  - likus iki techninio darbo projekto ir projektinės dokumentacijos užbaigimo termino ne mažiau 10 d. d. įspėti (raštiškai informuoti) Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti statinio aprašą;

  - tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas Paslaugas pagal pateiktą techninę dokumentaciją.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų teikimo terminas – 2,5 mėn.:

- per 15 k.d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pateikti projektiniai sprendiniai suderinimui su Užsakovu ir Vilniaus rajono savivaldybės administracija ;

- gavus pastabas iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir Užsakovo sprendiniai turi būti patikslinti per 10 k.d.;

- per 50 k. d.nuo gautų pastabų ištaisymo turi būti parengiami pilnos sudėties projektinė dokumentacija, gauti visi reikiami suderinimai, įkaistant Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, bei pateikti Užsakovui galutiniam suderinimui.

  - Esant pagrįstoms Tiekėjo nurodytoms aplinkybėms, Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėn.

  - Užsakovas siekia,  jog jo ir Paslaugų teikėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Paslaugų teikėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- Jei Paslaugų vykdymo metu Paslaugų teikėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

5.1 Techninės specifikacijos priedas – Topografijos nuotrauka.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.