SUSITARIMAS DĖL 2024 M. BALANDŽIO 30 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR.VPS-77 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2024 m. rugpjūčio  d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814 , atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Dinaras“, esanti adresu R. Juknevičiaus g. 48-61, Marijampolė, juridinio asmens kodas 303567884, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juškausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024 m. balandžio 30 d. sudarė Darbų rangos sutartį Nr. VPS-77 dėl Šakių „Varpo“ mokyklos paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 43 611,60 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai vienuolika eurų 60 ct) be PVM.

- Sutarties 6.3 punkte nustatyta, kad sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

- Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

  - atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti lokalinėje sąmatoje (1 priedas) ir kurių vertė yra 5 939,22 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt devyni eurai 22 ct) su PVM, (4 908,45 Eur be PVM).

  - įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti lokalinėje sąmatoje (2 priedas) ir kurių vertė yra 11 602,04 Eur (vienuolika tūkstančių šeši šimtai du eurai 4 ct) su PVM, (9 588,46 Eur be PVM).

Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 48 291,61 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt vienas euras 61 ct) be PVM, 58 432,85 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt du eurai 85 ct) su PVM.

4. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a)  papildomus darbus būtina įsigyti iš Rangovo, kadangi rangovo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 10,73 proc. pradinės Sutarties vertės;

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 6.3 punkto nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Atsisakyti darbų, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 5 939,22 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt devyni eurai 22 ct) su PVM, (4 908,45 Eur be PVM).

2. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 11 602,04 Eur (vienuolika tūkstančių šeši šimtai du eurai 4 ct) su PVM, (9 588,46 Eur be PVM).

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

4. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

5. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Susitarimo priedai:

6.1. Lokalinė sąmata (Atsisakomi darbai);

6.2. Lokalinė sąmata (Vykdomi darbai);

6.3. Rangovo raštas.

| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija Kodas 188772814 Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai Tel. +370 345 60750 El. paštas savivaldybe@sakiai.lt A. s. LT68401004210001016 AB Luminor bank, kodas 40100 Administracijos direktorius A. V. Vytautas Ižganaitis _________________ data |  |  | Rangovas UAB „Dinaras“ Kodas 303567884 R. Juknevičiaus g. 48-61, Marijampolė Tel. (+370 616) 53001 El. paštas uab.dinaras@gmail.com Direktorius A. V. Giedrius Juškauskas __________________ data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |