PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

PRIE 2024 M. BIRŽELIO 26 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS

SUTARTIES NR. SŽ-1069

2024 m.                                            d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir RUAB „Šiaulių plentas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Janulio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), vadovaudamiesi 2024 m. birželio 26 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-1069 (toliau – Rangos sutartis) Konkrečiųjų sąlygų 4.1 punktu bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį papildomą susitarimą dėl Ib etapo darbų atlikimo (toliau – Susitarimas):

1. Rangovas įsipareigoja:

1.1. Atlikti Ib etapo darbus (nurodytus Rangos sutarties 2 priede „VEIKLŲ SĄRAŠAS (Darbų atlikimo grafikas)“, per 4 mėnesius (4 mėnesiai tik rangos darbams) nuo Užsakovo pranešimo apie Darbo pradžią (pranešimas bus siunčiamas pasirašius šį Susitarimą);

1.2. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo privalo pateikti Užsakovui numatytų darbų vykdymo grafiką parengtą pagal Rangos sutarties 2 priedą „VEIKLŲ SĄRAŠAS (Darbų atlikimo grafikas)“ ir jį suderinti su Užsakovu;

2. Bendra atliekamų Darbų vertė 745.115,54 Eur be PVM (septyni šimtai keturiasdešimt penkti tūkstančiai vienas šimtas penkiolika eurų, 54 ct.).

3. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui sumą, nustatytą vadovaujantis Rangos sutarties nuostatomis.

4. Susitarimas yra neatsiejama Rangos sutarties dalis.

5. Šis Susitarimas pasirašoma elektroniniais parašais, lietuvių kalba.

Šalių adresai ir rekvizitai:

| Šalių rekvizitai ir parašai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Kodas 188771865 Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 Swedbankas, b. k. 73000 tel. (8 41) 383 409 faksas (8 41) 52 41 09 elektroninis paštas: info@siauliai.lt | RANGOVAS RUAB „Šiaulių plentas“ Įm. kodas 244693070 Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai PVM kodas LT446930716 A.s. LT81 7180 0000 0146 7407 Šiaulių bankas AB banko kodas 71800 Tel. 370 41 540601 El. p. info@splentas.lt |  |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas .................................................. | Arvydas Janulis Generalinis direktorius Parašas ................................................. |  |

Sutarties kuratorius – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Valentas Gilys