PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.

VIETINIŲ NEMOTORIZUOTO EISMO GATVIŲ (E IR F KATEGORIJOS) REKONSTRUKCIJOS IR NAUJOS STATYBOS TECHNINIŲ PROJEKTŲ PARENGIMAS IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA

2024  m. .............................  Nr.

Jonava

Jonavos rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188769070), kurios registruota buveinė yra Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio(-ios) pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „URBAN LINE“, juridinio asmens kodas 300149157, kurio registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, atstovaujama(-s) UAB „URBAN LINE“ rinkotyros skyriaus specialistės Vilmos Kazakevičiūtės, veikiančio (-s) pagal 2024 m. sausio 8 d. įgaliojimą Nr. GA-2024/01 (toliau - Paslaugų teikėjas), toliau kartu šioje Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų teikimo Sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra: vietinių nemotorizuoto eismo gatvių (E ir F kategorijos) rekonstrukcijos ir naujos statybos techninių projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra) (toliau – Paslaugos).

1.2. Preliminarūs paslaugų kiekiai numatyti techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1).

  - Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį. Sutarties galiojimo laikotarpiu esant poreikiui Užsakovas elektroniniu paštu pateiks užsakymą (užsakymo formos pateikiamos sutarties priede Nr. 2) Paslaugų teikėjui konkrečiai paslaugai suteikti.

  - Preliminarūs Paslaugų kiekiai, numatyti techninėje specifikacijoje, Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau nurodytų preliminarių Paslaugų kiekių), tačiau įsigyjant konkrečias Paslaugas negali būti viršijama pradinės sutarties vertė. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti Paslaugų už visą pradinės sutarties vertę.

- SUTARTIES PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS

  - Pradinės sutarties vertė yra: 214876,03 Eur (du šimtai keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 03 ct) Eur be PVM. PVM sudaro 45123,97 (keturiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys eurai 97 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

  - Paslaugų teikimo įkainiai:

vietinių nemotorizuoto eismo gatvių (E ir F kategorijos) rekonstrukcijos ir naujos statybos techninių projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | 1 vnt. įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
|  | Projektai, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė ne didesnė kaip 150.000,00 Eur | 18.300,00 [Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektų, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė ne didesnė kaip 150.000,00 Eur, vykdymo priežiūra | 200,00 [Du šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektai, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 150.000,01 Eur iki ne daugiau kaip 200.000,00 Eur | 18.300,00 [Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektų, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 150.000,01 Eur iki ne daugiau kaip 200.000,00 Eur, vykdymo priežiūra | 200,00 [Du šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektai, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 200.000,01 Eur iki ne daugiau kaip 250.000,00 Eur | 18.300,00 [Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektų, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 200.000,01 Eur iki ne daugiau kaip 250.000,00 Eur, vykdymo priežiūra | 200,00 [Du šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektai, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 250.000,01 Eur iki ne daugiau kaip 300.000,00 Eur | 18.300,00 [Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektų, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 250.000,01 Eur iki ne daugiau kaip 300.000,00 Eur, vykdymo priežiūra | 200,00 [Du šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektai, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 300.000,01 iki ne daugiau kaip 500.000,00 Eur | 18.300,00 [Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektų, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 300.000,01 iki ne daugiau kaip 500.000,00 Eur, vykdymo priežiūra | 200,00 [Du šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektai, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 500.000,01 iki ne daugiau kaip 1.000.000,00 Eur | 18.300,00 [Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektų, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 500.000,01 iki ne daugiau kaip 1.000.000,00 Eur, vykdymo priežiūra | 200,00 [Du šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektai, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 1.000.000,01 iki ne daugiau kaip 1.500.000,00 Eur | 18.300,00 [Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektų, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 1.000.000,01 iki ne daugiau kaip 1.500.000,00 Eur, vykdymo priežiūra | 200,00 [Du šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektai, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 1.500.000,01 Eur iki ne daugiau kaip 2.000.000,00 Eur | 18.300,00 [Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektų, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 1.500.000,01 Eur iki ne daugiau kaip 2.000.000,00 Eur, vykdymo priežiūra | 200,00 [Du šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektai, pagal kuriuos darbų sąmatinė vertė nuo 2.000.000,01 Eur ir daugiau | 18.300,00 [Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct] |
|  | Projektų, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 2.000.000,01 Eur ir daugiau vykdymo priežiūra | 200,00 [Du šimtai eurų 00 ct] |

  - Į Paslaugų teikimo įkainius įskaičiuojamos visos išlaidos ir visi mokesčiai, reikalingi tinkamam ir visiškam Paslaugų suteikimui. Visas išlaidas, kurios turėjo būti įvertintos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, bet nebuvo įskaičiuotos pasiūlyme ar Sutartyje, prisiima Paslaugų teikėjas.

  - Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

  - Paslaugų teikėjui mokama už faktiškai užsakytas ir suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytais įkainiais. Paslaugos priimamos abiem Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą:

    - Teikiant projekto parengimo paslaugas, Paslaugų perdavimo - priėmimo aktas Užsakovui pasirašyti teikiamas tik gavus teigiamas projekto ekspertizės išvadas;

    - Teikiant projekto vykdymo priežiūros Paslaugas bus mokama pagal atliktų darbų dalį (per ataskaitinį laikotarpį suteiktų projekto vykdymo priežiūros Paslaugų akte nurodomas projekto vykdymo priežiūros įvykdymo procentas negalės būti didesnis nei per ataskaitinį laikotarpį atliktų statybos darbų procentas).

  - Sutartį numatoma finansuoti savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) bei ES lėšomis, įgyvendinant konkretų ES projektą:

    - už savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas Paslaugas bus apmokama ne vėliau kaip per 30 k. d. nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos;

    - už Paslaugas, finansuojamas KPPP lėšomis, Užsakovas atsiskaitys ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Paslaugų suteikimo dienos, kadangi kiekvienais metais Užsakovas pasirašo finansavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD) ir Užsakovui reikalingas ilgesnis nei 30 k. d. apmokėjimo terminas;

    - už Paslaugas, finansuojamas konkretaus ES projekto lėšomis, bus atsiskaitoma ne ilgiau nei per 60 k. d. nuo Paslaugų suteikimo dienos, kadangi pagal konkretaus ES projekto sąlygas Užsakovui gali būti reikalingi ilgesni nei 30 k. d. atsiskaitymo terminai.

  - Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu (toliau – elektroninės sąskaitos faktūros). Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Paslaugos teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Paslaugų teikėjas sąskaitą faktūrą Užsakovui gali pateikti tik tada, kai Užsakovas suderina apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (paslaugų perdavimo – priėmimo aktą ir (jei apmokama už KPPP lėšomis finansuojamas suteiktas Paslaugas) suteiktų paslaugų apmokėjimo pažymą F-3).

  - Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais Subtiekėjais tokiomis sąlygomis:

    - Sudarius Sutartį, Paslaugų teikėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

    - Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 2.9.1. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja Subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

    - Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai Subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir Subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir Subtiekėjo sutartyje nustatytus reikalavimus.

    - Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir Subtiekėjui pagrindimą.

    - Tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

  - Šalys susitaria, kad Sutartyje nurodytas PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyto pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) dydžio pasikeitimo. Pasikeitus PVM dydžiui, Sutartyje nurodytas PVM perskaičiuojamas per 10 kalendorinių dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. PVM perskaičiuojamas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, kuris nuo jo pasirašymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. PVM perskaičiavimas šiuo atveju nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu ir taikomas tik toms Paslaugoms, kurios užsakomos po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

  - Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos pradinės sutarties vertės ir numatytų Paslaugų įkainių (toliau – įkainiai) perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Valstybės duomenų agentūros (https://osp.stat.gov.lt/) kas mėnesį skelbiamo ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso „Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ pokytis (k), apskaičiuotas kaip numatyta šioje Sutartyje, yra didesnis kaip 5 procentai. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

    - Šalys privalo rašytiniame susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę. Perskaičiuoti įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

a1=a+k100×a,

kai a – įkainis (Eur be PVM) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo),

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM),

k – pagal ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksą „Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ apskaičiuotas ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%), kur “k” reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksas „Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“;

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksas „Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“.

    - Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo;

    - Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio;

    - Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Sutarties Šalims ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

  - Paslaugos gali būti užsakomos – 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba kol bus užsakyta Paslaugų už pradinės sutarties vertę, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau, bet ne ilgiau nei 36 mėnesius.

  - Kiekvienos konkrečios užsakytos paslaugos teikimo pradžia laikoma Užsakovo užsakymo bei visų Paslaugoms suteikti būtinų dokumentų, tame tarpe ir projektavimo užduoties,  pateikimo Paslaugų teikėjui diena.

  - Paslaugų teikimo terminai:

    - (Netaikoma) Ypatingojo statinio projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas Užsakovui, teigiamos bendrosios ekspertizės išvados gavimas ir eismo saugumo vertinimas (kai privaloma pagal STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) – ne vėliau kaip per 5,5 mėnesio nuo Užsakovo užsakymo bei visų Paslaugoms suteikti būtinų dokumentų, tame tarpe ir projektavimo užduoties, pateikimo Paslaugų teikėjui dienos;

    - Neypatingojo statinio projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas Užsakovui, teigiamos bendrosios ekspertizės išvados gavimas ir eismo saugumo vertinimas (kai privaloma pagal STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) – ne vėliau kaip per 4,5 mėnesio nuo Užsakovo užsakymo bei visų Paslaugoms suteikti būtinų dokumentų, tame tarpe ir projektavimo užduoties, pateikimo Paslaugų teikėjui dienos;

    - Nesudėtingojo statinio projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas Užsakovui, galutinio Užsakovo pritarimo gavimas ar teigiamos bendrosios ekspertizės išvados gavimas (kai privaloma pagal STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) – ne vėliau kaip per 3,5 mėnesio nuo Užsakovo užsakymo bei visų Paslaugoms suteikti būtinų dokumentų, tame tarpe ir projektavimo užduoties, pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

    - Projekto vykdymo priežiūra, esant poreikiui, turi būti vykdoma pagal konkretų projektą, nuo Užsakovo užsakymo Paslaugų teikėjui pateikimo dienos, iki kol vyksta rangos darbai pagal konkretų projektą.

    - Paslaugų teikimo terminas, numatytas Sutarties 3.4. punkte, raštišku Šalių susitarimu sustabdomas esant ne nuo Paslaugų teikėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negali būti teikiamos Paslaugos, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Atnaujinant Paslaugų teikimo terminą, atitinkamai gali būti koreguojami ir Užsakyme numatyti Paslaugų teikimo etapų terminai. Paslaugų teikimo termino sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:

      - Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Paslaugų teikėjas negali teikti Paslaugų iš dalies arba pilnai;

      - valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Paslaugų Teikėjui trukdo laiku suteikti Paslaugas;

      - įsigyjamos papildomos paslaugos be kurių negalima suteikti užsakytų Paslaugų;

      - Statybą leidžiančio dokumento gavimo ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiui: Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir projekto ekspertizės, kurią užsakys Užsakovas, atlikimo trukmė į konkretaus projekto parengimo paslaugų terminą neįskaičiuojama.

Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai IS „Infostatyba“ prašymas pažymimas kaip priimtas, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka apie statybą leidžiančio dokumento gavimą.

Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Paslaugų teikėjas perdavė parengtą projektą, kurio sprendiniams Užsakovas pritarė, ekspertizei atlikti iki teigiamos ekspertizės išvados pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

    - Paslaugų užsakymo ir paslaugų suteikimo terminų pratęsimo galimybė nenumatoma.

  - Vėluojant suteikti Paslaugas 3.4. punkte nustatytais terminais ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - pagal poreikį ir turimas lėšas užsakyti konkrečias Paslaugas pateikiant užsakymą (priedas Nr. 2) visus Paslaugoms suteikti būtinus dokumentus, tame tarpe ir projektavimo užduotį, Paslaugų teikėjui;

    - priimti suteiktas Paslaugas bei pranešti Paslaugų teikėjui apie Paslaugų priėmimą arba motyvuotai informuoti jį apie atsisakymą priimti Paslaugas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Paslaugų perdavimo - priėmimo akto gavimo;

    - sumokėti Paslaugų teikėjui už kokybiškai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

    - nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti į Paslaugų teikėjo užklausas, peržiūrėti Paslaugų teikėjo pateiktą dokumentaciją ir, jeigu reikalinga, pateikti pastabas/pasiūlymus;

    - bendradarbiauti su Paslaugų teikėju Paslaugų teikimo metu;

    - saugoti Paslaugų teikėjo perduotą konfidencialią informaciją.

  - Užsakovas turi teisę:

    - kontroliuoti, kad Paslaugos būtų suteiktos laiku ir tinkamai;

    - nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas;

    - prašyti Paslaugų teikėjo ištaisyti Paslaugų teikimo trūkumus ir klaidas.

    - reikalauti Paslaugų teikėjo pateikti nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad Paslaugų teikėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninę kopiją. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu Paslaugų teikėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Jeigu Paslaugų teikėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytoms paslaugoms teikti, kurioms yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: Paslaugų teikėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta Paslaugų tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu.

- PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - suteikti Paslaugas kokybiškai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir kitomis patvirtintomis normomis, taisyklėmis, reglamentuojančiomis minėtų Paslaugų suteikimą, projektiniais sprendimais;

    - suteikti užsakytas Paslaugas per šioje Sutartyje nustatytą terminą;

    - nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;

    - Bendradarbiauti su Užsakovu Paslaugų teikimo metu;

    - Saugoti Užsakovo perduotą konfidencialią informaciją

    - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų teikimą, jų turinį ir formą, nuostatoms ir reikalavimams, teikti Paslaugas pagal galiojančius teisės aktus;

    - Ištaisyti Paslaugų teikimo defektus savo sąskaita per 5 darbo dienas, gavus Užsakovo oficialiame rašte užfiksuotus nurodymus (pastabas). Neištaisius defektų nustatytu terminu, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

    - apmokėjimo dokumentus apie suteiktas paslaugas pateikti užsakovui ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 20 dienos;

    - būti apsidraudusiu privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Draudimo objektas yra Paslaugų teikėjo civilinė atsakomybė už jo padarytą žalą Užsakovui ir tretiesiems asmenims. Paslaugų teikėjo civilinės atsakomybės draudimas apima ir jo subtiekėjų civilinės atsakomybės draudimą. Užsakovui paprašius Paslaugų teikėjas privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus;

    - teikti Paslaugas pagal Užsakovo projektavimo (technines) užduotis, derinti su Užsakovu projektinius pasiūlymus ir taisyti projektus pagal projektų ekspertizių privalomąsias pastabas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo dienos;

    - viešųjų rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas;

    - jeigu vykdant rangos darbų viešąjį pirkimą buvo pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, pateikti Užsakovui patikslintą projektą (ar projekto dalį) nauja laida ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pateikto prašymo tai atlikti. Kartu turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kas ir kuriose vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta;

    - atliekant projekto vykdymo priežiūros paslaugas tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal projektą ir lankytis objekte ne mažiau kartų nei numatyta teisės aktuose. Atliekant projekto vykdymo priežiūros paslaugas Paslaugų teikėjas turi kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio techninio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai. Vykdant projekto vykdymo priežiūrą Paslaugų teikėjas turi kartu su pagal Paslaugų teikėjo rengtą projektą darbus atliekančiu Rangovu rengti statinio užbaigimo dokumentus ir dalyvauti komisijoje statinius pripažįstant tinkamais naudoti. Veiklos rezultatai įforminami įrašant reikalavimus techninės priežiūros žurnale bei pasirašant (vizuojant) dokumentus: patikrinimo aktus, darbų priėmimo aktus, paslėptų darbų aktus, grunto tankinimo aktus, pridedant prie aktų bandymų protokolus ir pan.;

    - teikiant projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas (kai statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės) taikyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Jeigu Paslaugų teikėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytoms paslaugoms teikti, kurioms yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jei Paslaugų teikėjas pažeis šio punkto reikalavimus, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę:

    - gauti visą privalomą informaciją, reikalingą Paslaugoms suteikti;

    - per Sutartyje nustatytą terminą gauti apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ SUTARTIES SĄLYGŲ NEVYKDYMĄ

6.1. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje numatytos baudos ir delspinigiai.

  - Užsakovui nesumokėjus pagal Sutartyje nurodytus terminus, Paslaugų teikėjas gali pareikalauti Užsakovo sumokėti 0,04 % delspinigių nuo neapmokėtų Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas laiku nevykdo savo įsipareigojimų, Užsakovas skaičiuoja 0,04 % delspinigių nuo neatliktų Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

- SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

  - Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subtiekėją (us), nurodytą (-us) pasiūlyme – nepasitelkiama (toliau – Subtiekėjas). Sutarties vykdymo metu, kai Subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Paslaugų teikėjui, taip pat tuo atveju, kai Subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Paslaugų teikėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Paslaugų teikėjas gali pakeisti Subtiekėjus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas Subtiekėjo pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų Subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kokie buvo numatyti Subtiekėjams konkurso sąlygose ir taikoma Paslaugoms, kurias jis suteiks;

    - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 darbo dienas patikrina Subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai praneša Paslaugų teikėjui ir kartu su Paslaugų tiekėju įformina susitarimą dėl Subtiekėjo pakeitimo.

  - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant Sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai (atitinkamai pagal subtiekėjams numatomą perduoti teikti Paslaugų dalį vykdant Sutartį).

  - Paslaugų teikėjas neturi teisės pasitelkti Subtiekėjų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo nurodęs savo pasiūlyme ir Subtiekėjas nėra nurodytas Sutarties 7.1. p. ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 7.2. punktą. Paslaugų teikėjas, nesilaikęs šiame punkte nurodyto reikalavimo, įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, lygią 5 % pradinės sutarties vertės, ir atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

- SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

  - Sutarties vykdymo metu, kai paskirti specialistai (Sutarties priedas Nr. 4) netinkamai vykdo įsipareigojimus ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Paslaugų teikėjas gali keisti specialistus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas specialistų (-o) pakeitimo priežastis;

    - pateikti naujų (-o) siūlomų (-o) specialistų (-o) kvalifikacijos dokumentus, kokių buvo reikalaujama konkurso sąlygose.

    - Gavęs 8.1.1. p. ir 8.1.2. p. numatytą informaciją apie specialistų(-o) keitimą ir visus su specialistų(-o) kvalifikacija susijusius dokumentus, Užsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina siūlomų(-o) specialistų(-o) kvalifikaciją (keičiami(-as) specialistai(-as) turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose), ir priima sprendimą dėl specialistų(-o) tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Paslaugų teikėją.

  - Užsakovui priėmus sprendimą dėl specialistų(-o) tinkamumo, Užsakovas kartu su Paslaugų teikėju įformina papildomą susitarimą dėl jų (jo) pakeitimo.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

  - Šalys neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

  - Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys gali vienašališkai nutraukti sutartį, pranešusios apie tai kitai Šaliai prieš 14 kalendorinių dienų.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi 1997 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.222 “Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - Jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas 3.4. punkte nustatytais terminais ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, ar neištaiso defektų 5.1.7. punkte nustatytu terminu ar pažeidžia 5.1.14. punkte nurodytą įsipareigojimą dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymo (jei taikoma) (daro esminius sutarties pažeidimus) ar nevykdo kitų įsipareigojimų pagal Sutartį, ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas prieš 14 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Paslaugų teikėjui turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 5 procentams pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.

  - Užsakovas prieš 14 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Paslaugų teikėjui turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Nutraukus Sutartį šiuo pagrindu Paslaugų teikėjas turi teisę gauti atlyginimą už suteiktų Paslaugų dalį Sutartyje nustatytomis kainomis ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 5 procentams pradinės Sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlyginti visus kitus nuostolius, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai. Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui raštišką pranešimą prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas vienašališkai nutraukia Sutartį be Užsakovo kaltės, Užsakovas reikalauja Paslaugų teikėjo sumokėti baudą, lygią 5 procentams pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauja visų kitų nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje numatyta bauda ir delspinigiai.

  - Jeigu Užsakovas vienašališkai nutraukia sutartį be Paslaugų teikėjo kaltės, Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui baudą lygią 5 procentams pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliai patirtais tiesioginiais nuostoliais, ir atlygina visus kitus nuostolius kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai išskyrus atvejus nurodytus 10.9.1.-10.9.4. punktuose.

  - Sutartyje numatytos baudos gali būti išskaičiuojamos iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

  - Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešusios apie tai kitai Šaliai prieš 14 kalendorinių dienų, jeigu dėl nenugalimos jėgos (force majeure) negali vykdyti savo įsipareigojimų. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės pagal taisykles, patvirtintas LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

  - Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, taip pat kitais LR CK nustatytais pagrindais.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešęs apie tai Paslaugų teikėjui prieš 14 kalendorinių dienų, ir reikalauti, jei Sutartis nutraukiama šiuo pagrindu dėl Paslaugų teikėjo kaltės, sumokėti baudą, lygią 5 procentams pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje numatyta bauda ir delspinigiai, jeigu:

    - Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.;

    - paaiškėjo, kad Paslaugų teikėjas su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d.;

    - paaiškėjo, kad su Paslaugų tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

    - paaiškėjo LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.

- KONFIDENCIALUMAS

  - Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

    - bet kokiu būdu išreikšta informacija (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių atliekamomis funkcijomis;

    - asmens duomenys, elektroniniai dokumentai (duomenų bazės, duomenų failai ir kt.), Sistemų dokumentai, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti Sutarties šalies ar jos darbuotojų, kuriuose yra Sutarties 11.1.1. dalyje paminėtos informacijos, ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija;

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

    - Neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš Užsakovo, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip, ir informuoti Užsakovą apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti konfidencialią informaciją;

    - užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

    - visais atvejais pranešti Užsakovui apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat nedelsiant informuoti kitą Sutarties šalį apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.

  - Pasibaigus Sutarties galiojimui/nutraukus Sutartį, Paslaugų teikėjas nedelsiant privalo:

    - grąžinti konfidencialią informaciją Užsakovui arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją

    - įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

    - patvirtinti Užsakovui šioje dalyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas šioje dalyje nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai.

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  - Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

  - Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

  - Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

  - Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

  - Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

  - Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

  - Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

  - Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

- KITOS SĄLYGOS

  - Sutarties Šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią Sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, Šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

  - Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas LR civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

  - Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų koregavimas galimas joje numatytomis aplinkybėmis.

  - Užsakovo paskirtas(-i) asmuo(-ys), atsakingas(-i) už pirkimo Sutarties vykdymą: Statybos ir remonto skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Petkuvienė, tel. Nr.: +370 349 20789, el. paštas: vilma.petkuviene@jonava.lt.

  - Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinta ar tikrinta ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

14. Sutarties priedai

- Techninė specifikacija.

- Paslaugų užsakymo formos.

- Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma.

- Už sutarties vykdymą atsakingų Paslaugų teikėjo specialistų sąrašas.

- Suteiktų paslaugų apmokėjimo pažymos F-3 forma.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS Jonavos rajono savivaldybės administracija Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava Įstaigos kodas:188769070 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 A.s. Nr.: LT764010043900040087 Tel.: (+370 349) 50154 Administracijos direktorius Valdas Majauskas Parašas ................................................... A.V. | PASLAUGŲ TEIKĖJAS. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius Įmonės kodas: 300149157 PVM mokėtojo kodas: LT100002751316 Luminor Bank AB Banko kodas: 40100 A.S. Nr.: LT96 4010 0424 0184 3784 Tel.: +370 699 19380 El. paštas: info@urbanline.lt Rinkotyros skyriaus specialistė Vilma Kazakevičiūtė Parašas ................................................... A.V. |
| --- | --- |

Sutarties priedas Nr. 2

UŽSAKYMAS Nr.

DĖL PROJEKTO „....................................................................................................“

(projekto pavadinimas)

PARENGIMO

202.... m. ..................... ..... d.

Jonava

Vadovaudamiesi 202... m. ................. .... d. paslaugų teikimo sutarties Nr........ .......punktu, užsakome .......................................... [nurodomas pavadinimas] paslaugas.

Suderiname projekto rengimo (paslaugų tiekimo) etapus ir jų terminus:

| Eil. Nr. | Projekto parengimo etapų pavadinimui (nurodomi projekto rengimo etapai. Toliau pateikti pvz.:) | Projekto parengimo etapų terminai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektiniai pasiūlymai |  |
| 2. | Parengtas projektas prieš bendrąją ekspertizę (1 egz.) |  |
| 3. | Parengtas projektas su teigiamu ekspertizės akte projekto įvertinimu, leidžiančiu projektą tvirtinti |  |
| 4. | Projekto keitimai pagal Užsakovo, tikrinančių ir pritariančių subjektų pastabas |  |
| 5. | Kt. |  |

*Pastaba: visų projekto parengimo etapų terminai kartu negali viršyti viso projekto parengimo termino, numatyto Sutartyje.

Užsakovo atstovas:				Paslaugų teikėjo atstovas:

Jonavos rajono savivaldybės administracija		(Paslaugų teikėjo pavadinimas)

...........................................................			..............................................

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)			(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sutarties priedas Nr. 2

UŽSAKYMAS Nr.

DĖL  „....................................................................................................“

(projekto pavadinimas)

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS

202... m. ..................... ..... d.

Jonava

Vadovaudamiesi 202.... m. ................. .... d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. 1T-...... ... punktu, užsakome projekto vykdymo priežiūros paslaugas projektui Nr.      ........................................ [nurodomas pavadinimas]. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradedamos teikti pasirašius šio Užsakymo formą abiem Šalims bei pradėjus vykdyti naujos statybos/rekonstrukcijos darbus ir baigiamos pasirašius statybos užbaigimo aktą.

Užsakovo atstovas:			Paslaugų teikėjo atstovas:

...........................................................			..............................................

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)			(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jonavos rajono savivaldybės administracija		(Paslaugų teikėjo pavadinimas)

...........................................................			..............................................

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)			(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sutarties priedas Nr. 3

PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,

sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Paslaugų tiekėjo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Paslaugų teikėju, ir Jonavos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama......................................, veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Paslaugų teikėjas suteikė Užsakovui Paslaugas – ............................................................................ ...................................................................................................................., o Užsakovas šias Paslaugas priima.

2. Už suteiktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui....................... Eur (.................................................................................................... Eur) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Paslaugų teikėjui pretenzijų dėl suteiktų Paslaugų kokybės.

| Paslaugų teikėjas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

Sutarties priedas Nr. 4

UŽ SUTARTIES „VIETINIŲ NEMOTORIZUOTO EISMO GATVIŲ (E IR F KATEGORIJOS) REKONSTRUKCIJOS IR NAUJOS STATYBOS TECHNINIŲ PROJEKTŲ (TOLIAU – PROJEKTAI) PARENGIMAS IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA“ VYKDYMĄ ATSAKINGŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Pareigos | Specialisto vardas, pavardė |
| --- | --- |
| Projekto vadovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas | Vitalijus Aleksandrovas |
| Projekto vadovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas | Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė |
| Projekto vadovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas | Robertas Jautakis |

Sutarties priedas Nr. 5

F-3

Užsakovas:	……………………………………………………..

Paslaugų teikėjas: …………………………………………………

Suteiktų paslaugų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

202... m.  ……………………………  mėn.

(eurais, ct)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Sutarties su LAKD Nr. | Paslaugų teikimo sutarties Nr. | Objekto kaina | Atlikta paslaugų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nuo paslaugų teikimo pradžios | Nuo metų pradžios |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Paslaugų vertė | PVM | Iš viso | Paslaugų vertė | PVM | Iš viso |
|  |  | S-000 | Rs-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Užsakovas:	………………………………..															Paslaugų teikėjas:	…………………………………….

A. V.																				A. V.

202... m. ………………….. mėn. ……. d.															202.... m. ………………….. mėn. ……. d.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

VRKS kontroliuojantis asmuo:		.

...........................................................

202.... m. ………………….. mėn. ……. d