PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2024 M. LIEPOS 2 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. S6 – 31 „VYŽUONAIČIO“ PARKO TERITORIJOS SUTVARKYMO( LAIPTŲ ĮRENGIMAS) DARBAI“

2024 m. rugpjūčio 6 d. Nr. S6-39

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „Meleksas“, atstovaujama direktoriaus Ričardo Puodžiuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies, 1 punktu, 2024 m. liepos 2 d.  Statybos Rangos sutarties  Nr. S6-31 „Vyžuonaičio“ parko teritorijos sutvarkymo (laiptų įrengimas) darbai“ (toliau – Sutartis) Sutarties 3.3, 9.1.4., 9.4, 9.7. punktų nuostatomis, atsižvelgdami į Rangovo 2024 m. liepos 29 d. gautą raštą, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – ,,Susitarimas“) ir susitarė:

- Atlikti Sutartyje nenumatytus papildomus darbus, kurie būtini Sutarties užbaigimui: įrengti 13,2 m (6 vnt. pakopų po 2,2 m) gelžbetoninių laiptų pakopų ir 10,4 m ( 2 vnt. po 5,2 m) metalinių laiptų turėklų.

- Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, pakeisti Sutarties 8.1 ir 3.4. punktuose numatytą
Sutarties kainą ir Sutarties 3.4.  punktą išdėstyti taip: „Sutarties kaina yra 33 095,91 Eur (trisdešimt trys
tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai, 91 ct), iš kurių PVM sudaro 5 743,92 (penki tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 92 ct) Eur. Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais”.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

- Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

- Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas elektroniniu parašu.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Pirkėjo vardu Utenos rajono savivaldybės administracija Utenio a. 4, 28503, Utena Įstaigos kodas: 188710442 Ne PVM mokėtoja A. s. LT954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel. +370 389 61 620 El. p. info@utena.lt Administracijos direktoriaus Paulius Čyvas | Tiekėjo vardu UAB „Meleksas“ Parko g. 2, 30234, Vidiškės, Ignalinos r. Kodas 155494396 PVM mokėtojo kodas LT 554943917 A. s. Nr. LT64010043700020184 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 tel.: +370 687 72631 el. paštas: meleksas@ignalina.lt Direktorius Ričardas Puodžiukas |
| --- | --- |