PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE

2024 M. BALANDŽIO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-747

2024 m.  __________________  d.  SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. balandžio 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-747 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2024-07-02 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (VKIF-233) ir 2024-07-25 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (VKIF-286) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdant M. K. Čiurlionio gatvės nuo S. Daukanto g. iki M. K. Čiurlionio g. 43A, Šiauliuose, paprastojo remonto darbus, atsiradus papildomiems/nenumatytiems darbams, nurodytiems 2024-07-02 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (VKIF-233) ir 2024-07-25 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (VKIF-286)  padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 27 825,16 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai, 16 ct.) su PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 291 996,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyviasdešimt šeši eurai, 0 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 61 319,16 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniolika eurų, 16 ct).

3. Dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų vykdymo, Sutartyje nurodytas darbų atlikimo terminas, nesikeičia.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Susitarimo priedai – 2024-07-02 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (VKIF-233) ir 2024-07-25 Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 (VKIF-286) bei jų priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija | RANGOVAS UAB „Limega“ |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius | Vytautas Vilkas Direktorius |