PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE

2024 M. BALANDŽIO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-748

2024 m.  __________________  d.  SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. balandžio 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-748 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2024-07-15 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (VKIF-278) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdant Darbininkų gatvės nuo Gumbinės g. iki Vilniaus g., Šiauliuose, paprastojo remonto darbus, atsiradus papildomiems/nenumatytiems darbams, nurodytiems 2024-07-15 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (VKIF-278), padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 5 143,13 Eur (penki tūkstančiai šimtas keturiasdešimt trys eurai, 13 ct.) su PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 150 950,52 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt eurų, 52 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 31 699,61 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 61 ct).

3. Dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų vykdymo, Sutartyje nurodytas darbų atlikimo terminas, nesikeičia.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Susitarimo priedai – 2024-07-15 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (VKIF-278) bei jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija | RANGOVAS UAB „Limega“ |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius | Vytautas Vilkas Direktorius |