SUSITARIMAS Nr.1

PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 3 D. ŠILALĖS RAJONO POŽERĖS KADASTRO VIETOVĖS GRIOVIŲ IR STATINIŲ JUOSE REMONTO DARBŲ SUTARTIES NR. B6(B)-111 (7.64E)

2024 m. rugpjūčio       d.  Nr.

Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančausko, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kvėdarsta“, juridinio asmens  kodas 176597054, kurios registruota buveinė yra K. Jauniaus g. 13, 75347 Kvėdarna, Šilalės r. sav., atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai  Šalimi, sudarė šį Susitarimą.

Šalys, vadovaudamosi 2023 m. gegužės 3 d. Šilalės rajono Požerės kadastro vietovės griovių ir statinių juose remonto darbų sutarties Nr. B6(B)-111(7.64E) 2.6 papunkčiu bei atsižvelgdamos į Rangovo 2024 m. rugpjūčio 2 d. raštą Nr. 51 „Dėl darbų baigimo termino objekte „Šilalės rajono Požerės kadastro vietovės griovių ir statinių juose remonto darbai“ susitaria:

1. Pakeisti 2023 m. gegužės 3 d. sutarties Nr. B6-111 (b)  2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.4. Galutinis Darbų atlikimo terminas: iki 2024 m. rugsėjo 15 d. turi būti įvykdyta 100 proc. visų darbų (apmokėjimas 2024 m.).

2. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama 2023 m. gegužės 3 d. Šilalės rajono Požerės kadastro vietovės griovių ir statinių juose remonto darbų sutarties Nr. B6(B)-111(7.64E) dalis.

UŽSAKOVAS                                                           RANGOVAS

Šilalės rajono savivaldybės administracija          UAB „Kvėdarsta“

Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė        Adresas: K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalės r. sav.

Juridinio asmens kodas 188773720                          Juridinio asmens kodas 176597054

A. s. LT524010044500040033                                 A. s. LT524010044500010254

Bankas „Luminor Bank“, AS                                   Bankas „Luminor Bank“, AS

Kodas 40100                                                             Kodas 40100

El. paštas info@silale.lt                                            El. paštas kvėdarsta@kvėdarsta.lt

Tel. 8 (449) 76114                                                    Tel. (8 449) 55260

Administracijos direktorius                                      Direktorius

Andrius Jančauskas                                                   Gintas Navardauskas

A.V.                                                                            A.V.