PILIES G. (PR-22) PRIENŲ M. PRIENŲ SEN. PRIENŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS:
  1. Pilies g. (PR-22) Prienų m. Prienų sen. kapitalinis remontas.
2. UŽSAKOVAS:
  1. Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė).
3. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI:
  1. Pilies g. (PR-22) Prienų m. Prienų sen. kapitalinis remontas apima darbo projekto parengimą, išpildomosios dokumentacijos, kadastrinės bylos su patikra parengimo paslaugas bei statybos darbus (toliau – darbai).
  2. Darbai vykdomi pagal techninio projekto Nr. UL-24-0006 „Pilies g. (PR-22) Prienų m. Prienų sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto projektas“ ir rangovo parengto darbo projekto sprendinius.
  3. Statybos darbai apima visus su projekto įgyvendinimu susijusius statybos darbus, kurie numatyti techninio projekto ir darbo projekto apimtyje. Rangovas turi parengti darbo projektą ir atlikus kapitalinio remonto darbus atlikti remontuotų gatvių kadastrinius matavimui. Parengti kadastrines bylas su patikra ir perduoti Savivaldybei.
  4. Darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, taisyklių ir kitų galiojančių normatyvinių dokumentų.
  5. Darbai turi būti atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų, taisyklių ir standartų.
  6. Atliekami darbai derinami vietoje su atsakingais Savivaldybės darbuotojais.
  7. Rangovas turi užvesti, pildyti, užbaigti ir perduoti el. žurnalą atsakingiems Savivaldybės atstovams el. laikmenoje.
4. DARBŲ KIEKIAI:
  1. Darbų kiekiai nurodyti darbų kainų žiniaraštyje.
5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:
  1. Numatomas galutinis darbų atlikimo terminas iki 2024 m. lapkričio 15 d. Jeigu archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų metu paaiškėja, kad reikia stabdyti darbus dėl archeologinių tyrinėjimų, tyrimų metu atrastų objekto vertingųjų savybių ir pan., darbų atlikimo terminas bus pratęsiamas sustabdymo laikotarpiui po technologinės pertraukos, kuri prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.
  2. Darbų pabaiga laikoma, kai rangovas pateikia galutinį atliktų darbų aktą.

6.	PRIEDAI:

6.1. Techninis projektas Nr. UL-24-0006 „Pilies g. (PR-22) Prienų m. Prienų sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto projektas“.