## SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2022 M. BALANDŽIO 25 D. INVESTICINIO PROJEKTO „NAUJŲ SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIU ĮRENGIMAS LIETUVOS EES“ NR. PPSC19058: ALYTAUS, TELŠIŲ IR NERIES SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOČIŲ DARBO PROJEKTŲ STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ (SK) DALIŲ EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 22VP-SUT-81 PAKEITIMO

2024 m. gegužės       d. Nr.

Vilnius

LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, atstovaujama Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. (toliau - Pirkėjas),

ir

tiekėjų grupė, susidaranti iš UAB „DARBASTA“, juridinio asmens kodas 123436424, kurios registruota buveinė yra Olimpiečių g. 1-46, Vilnius, ir UAB „PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ“, juridinio asmens kodas 120091161, kurios registruota buveinė yra A. Vienuolio g. 6-11 Vilnius, atstovaujama Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. (toliau - Pardavėjas),

## Pirkėjas ir Pardavėjas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- 2022 m. balandžio 25 d. Šalys sudarė Investicinio projekto „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ Nr. PPSC19058: Alytaus, Telšių, Neries sinchroninių kompensatorių stočių darbo projektų statinių konstrukcijų (SK) dalių ekspertizės paslaugų sutartį Nr. 22VP-SUT-81 (toliau - Sutartis);

- Pardavėjas atliko Telšių SK, Alytaus SK, Neries SK darbo projekto konstrukcijų bylų SK7-3 (lauko įrenginių metalo konstrukcijos) ekspertizę ir pateikė teigiamas ekspertizės išvadas;

- 2023 m. liepos 17 d. Šalys sudarė Susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas Nr. 1), kurio pagrindu buvo atlikta papildoma Alytaus SK darbo projekto konstrukcijų bylos SK7-1 (Galios ir savųjų reikmių transformatorių g/b konstrukcijos) A laidos ekspertizė;

- Pakoregavus Telšių SK, Alytaus SK ir Neries SK darbo projekto konstrukcijų bylose SK7-3 (lauko įrenginių metalo konstrukcijos) numatytus sprendinius ir išleidus bylų A laidas, būtina atlikti šių bylų pakartotinę ekspertizę, todėl Pirkėjas kreipėsi į Pardavėją ir gavo Pardavėjo pasiūlymus:

- Pakartotinė ekspertizė dėl pasikeitusių viršįtampių ribotuvų sprendinių - 2600 Eur be PVM už vienos bylos ekspertizę (viso – 7 800 Eur be PVM);

- Pakartotinė ekspertizė dėl pasikeitusių žaibolaidžių sprendinių - 400 Eur be PVM už vienos bylos ekspertizę (viso – 1 200 Eur be PVM).

- Pirkėjas įvertino, kad Pardavėjo siūlomi įkainiai atitinka įprastas kainas rinkoje ir Pirkėjui yra priimtini;

- Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.1 punkte numatyta, kad Sutartis gali būti keičiama Šalių rašytiniu susitarimu, jei tai neprieštarauja Viešųjų pirkimų/Pirkimų įstatyme numatytai tvarkai;

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, jei bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų (Susitarimo Nr. 1 vertė buvo 3000,00 Eur be PVM (3630,00 Eur su PVM), Susitarimo Nr. 2 vertė - 9000,00 Eur be PVM / 10890,00 Eur su PVM), 10 procentų pradinės Sutarties vertės (Susitarimas Nr. 2 sudaro 5,02 proc., kartu abu pakeitimai sudaro 6,70 proc. pradinės Sutarties vertės), ir Susitarimu Nr. 2 iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis (perkamos papildomos paslaugos, susijusios su pagal Sutartį atliekamomis paslaugomis) kurių poreikis iškilo vykdant Sutartį;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas Nr. 2), kuriuo susitarė:

- Įtraukti į pagal Sutartį atliekamų paslaugų apimtį papildomą paslaugą – Telšių SK, Alytaus SK ir Neries SK konstrukcijų darbo projekto bylų SK7-3 (lauko įrenginių metalo konstrukcijos) A laidos ekspertizės paslaugą.

- Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

| 2.2. Sutarties kaina, įskaitant visus pratęsimus yra tiekėjo pasiūlyme numatyta kaina: | 191 400,00 Eur be PVM 40 194,00 PVM 231 594,00 Eur su PVM |
| --- | --- |

- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.

- Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo Nr. 2 ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.

- Susitarimas Nr. 2 įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Susitarimas Nr. 2 pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Susitarimo Nr. 2 priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama: Priedas Nr. 1 „Pirkėjo užklausos ir Pardavėjo el. laiškai su pasiūlymais“.

| # Pirkėjas: |  | Pardavėjas: |
| --- | --- | --- |
| LITGRID AB |  | UAB „DARBASTA“ |