SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. SAUSIO 31 D. LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS LITEKO DUOMENŲ MIGRAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 41P-24-(4.11.Mr) TERMINO PRATĘSIMO

2024 m. balandžio 19 d.

Vilnius

Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas 188724424, buveinės adresas L. Sapiegos g. 15, Vilnius, (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Antano Jatkevičiaus, veikiančio pagal Nacionalinės teismų administracijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-36 „Dėl Nacionalinės teismų administracijos nuostatų patvirtinimo“,

ir UAB ,,Proit“, juridinio asmens kodas 302560374, buveinės adresas Šeimyniškių g. 3A, Vilnius, (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Justino Brokoriaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis,

vadovaudamosi 2023 m. sausio 31 d. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų migravimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 41P-24-(4.11.Mr) (toliau – Sutartis) 1.3, 5.3, 6.1 papunkčiais, taip pat atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties 1 priede Techninė specifikacija 6.1 lentelėje („LITEKO1 duomenų migravimo tvarkaraštis“) numatyti 1-7 Paslaugų suteikimo etapai juose nustatytais terminais nebuvo užbaigti,

susitaria:

- Pratęsti Sutarties 1.3 papunktyje Paslaugų teikimo terminą dviem mėnesiams (iki 2024 m. birželio 7 d., atitinkamai pratęsiant ir Sutarties 1 priede Techninė specifikacija 6.1 lentelėje („LITEKO1 duomenų migravimo tvarkaraštis“) numatytus terminus.

- Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos pateikia Paslaugų gavėjui ne mažesnės kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) vertės banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą visam Sutarties pratęsimo terminui.

- Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo abiejų Šalių įgaliotų atstovų originaliais arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiais elektroniniais parašais dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

| PASLAUGŲ GAVĖJAS Nacionalinė teismų administracija Juridinio asmens kodas 188724424 L. Sapiegos g. 15, LT-10312, Vilnius Tel. +370 5 268 5186 El. paštas: info@teismai.lt A. s. LT47 4040 0636 1000 0766 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Finansų įstaigos kodas 40400 Direktoriaus pavaduotojas, Atliekantis direktoriaus funkcijas __________________________ Antanas Jatkevičius A.V. | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB ProIT Juridinio asmens kodas 302560374 Šeimyniškių g. 3A, 09312 Vilnius Tel. +370 5 259 5490 El. paštas: info@proit.lt A. s. LT71 4010 0510 0431 6200 Luminor Bank, AB, Banko kodas 40100 Direktorius _____________________________ Justinas Brokorius A.V. |
| --- | --- |