PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE

2024 M. KOVO 27 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-507

2024 m. rugpjūčio      Nr. SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir Stasio Pakarklio įmonė, atstovaujama direktoriaus Donato Mickaus, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. kovo 27 d. statybos rangos sutarties Nr. SŽ-507 (toliau – Sutartis) 6.3., 9.10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis ir atsižvelgiant į darbų pakeitimo aktą Nr. 1 sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

- Dėl darbų pakeitimo akte Nr. 1 numatytų papildomų darbų vykdymo padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 4 800,01 Eur be PVM (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 1 ct) suma.

- Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys susitaria, kad dėl šiame Susitarime nurodyto pakeitimo, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, kuri  yra  213 830,26 Eur (du šimtai trylika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt eurų, 26 ct) be PVM ir 258 734,62 (du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 62 ct) su PVM.  Papildomo susitarimo sudarymo dieną taikomas 21% PVM, kuris sudaro 44 904,36 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai  keturi eurai, 36 ct).

- Dėl darbų pakeitimo akte Nr. 1 numatytų papildomų darbų vykdymo nustatyti papildomą 2 (dviejų) mėnesių darbų atlikimo terminą.

- Rangovas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų po šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui pakoreguotą veiklų sąrašą.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel.: +370 41 500 539 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS Stasio Pakarklio įmonė Gamybos g. 7 A, Šiauliai Įmonės kodas 145590161 PVM kodas: LT455901610 A. s. Nr. LT 94 7044 0600 0222 9697 Bankas AB Seb Tel.: +370 655 96133 El. p.: info@spi.lt |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. | Donatas Mickus Direktorius Parašas................................................... Data....................................................... A.V. |

Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Viktorija Žutautė, tel.: +370 41 500 539, el. p.:  v.zutaute@siauliai.lt