PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE

2024 M. BALANDŽIO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-747

2024 m.  __________________  d.  SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. balandžio 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-747 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2024-08-13 Darbų pakeitimo akte Nr. 3 (VKIF-367) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdant M. K. Čiurlionio gatvės nuo S. Daukanto g. iki M. K. Čiurlionio g. 43A, Šiauliuose, paprastojo remonto darbus, atsiradus papildomiems/nenumatytiems darbams, nurodytiems 2024-08-13 Darbų pakeitimo akte Nr. 3 (VKIF-367) padidinti Sutarties kainą, numatytą 2024-08-06 Papildomo susitarimo Nr. SŽ-1259 2 punkte 3956,31 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 31 ct.) su PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta 2024-08-06 Papildomame susitarime Nr. SŽ-1259 yra 295 265,68 Eur (du šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt penki eurai, 68 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 62 005,79 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai penki eurai, 79 ct).

3. Dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų vykdymo, Sutartyje nurodytas darbų atlikimo terminas, nesikeičia.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Susitarimo priedai – 2024-08-13 Darbų pakeitimo aktas Nr. 3 (VKIF-367) bei jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 383 409 Faksas +370 41 524 109 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS UAB „Limega“ Kanapių g. 1C, Šiauliai Juridinio asmens kodas 145407247 PVM mokėtojo kodas LT 454072410 A.s. LT45 7300 0101 1526 7450 AB “Swedbank”, b.k. 73000 Tel. (8 41) 45 57 98 El. p.: info@limega.lt |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius | Vytautas Vilkas Direktorius |

Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Diana Kundrotienė, tel. (+370 41) 383 409 el. paštas diana.kundrotiene@siauliai.lt.