STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | KAUNO MBA KOMPOSTO RAFINAVIMO IR BRANDINIMO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | 2024-08-19 | SUTARTIES NR. | 24-195P |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | 2024-08-19 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | Nr. 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | 2024-08-19 |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 300092998 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT100001791219 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT134010042500319096 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Pramonės pr. 4A, Kaunas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. +370 37 311267, el. paštas info@kaunoratc.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Direktorius Laurynas Virbickas, tel. +370 37 311 267, el. paštas info@kaunoratc.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  |  |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  | UAB „Rofolis“ |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 135690672 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT356906716 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT947044060003458881 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Partizanų g. 58A, 49377 Kaunas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. +370 37 311595, el. paštas info@rofolis.lt |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Direktorius Arūnas Abromaitis, tel. +370 37 311595, el. paštas info@rofolis.lt |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | UAB “Architekta“ parengtą projektą 24.62-01-PRA- 7 bylos (toliau – projektas) |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 304456883 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Kalnų g. 19A, LT-86159 Kelmė |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +370 686 17835, el. paštas info@architekta.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Aurimas Dališanskis |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | Paslauga bus įsigyta viešojo pirkimo būdu. |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | Paslauga bus įsigyta viešojo pirkimo būdu. |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  | Kauno MBA komposto rafinavimo ir brandinimo pastato paprastojo remonto ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Kauno MBA komposto rafinavimo ir brandinimo pastato paprastojo remonto darbai |  |
|  | - Adresas |  | Sandraugos g. 12, Kaunas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4400-3083-9584 |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nurodyta projekte |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Kauno MBA komposto rafinavimo ir brandinimo pastato nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai |  |
|  | - Adresas |  | Sandraugos g. 12, Kaunas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4400-3083-9584 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Kauno MBA darbo laiku |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  | 350000,00 Eur (Trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct). |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  | 289256,20 Eur (Du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši eurų 20 ct.) |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra ☒ – fiksuotos kainos ☐ – fiksuotos kainos su peržiūra |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - I Dalis: |  |  |  |  |
| - I Etapo terminas (1.1.11 p.) |  |  | nuo Darbų pradžios iki 2024 m. rugsėjo 30 d |  |
| - II Etapo terminas (1.1.11 p.) |  |  | iki 2024 m. gruodžio 15 d. Esant nenumatytoms aplinkybėms, II etapo rangos darbai gali būti pratęsti 1 kartą 1 mėnesį. |  |
| - I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Iki 2025 m. sausio 14 d. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | Netaikoma |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Netaikoma |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | Netaikoma |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 1000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 1000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 1000,00EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 1000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 1000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,03% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 5000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 1000,00 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☐ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-690392 |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-690392 (bus pateiktas atskiru dokumentu); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/ |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/ |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/ |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/ |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/ |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-690392 |  |

Šalių atstovų parašai

Užsakovas                                                                                      Rangovas

Direktorius                                                                                      Direktorius

Laurynas Virbickas                                                                        Arūnas Abromaitis