SENSORINIO TAKO ĮRENGIMO VARNIŲ REGIONINIAME PARKE

DARBŲ SUTARTIS

2024 m. rugpjūčio ...   d. Nr.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas Vyganto Kilčausko, veikiančio pagal Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatus, patvirtintus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-32, „Dėl regioninių parkų ir rezervatų direkcijų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų bei Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų nuostatų patvirtinimo“ (2023 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-129 redakcija)  (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Marstata“, atstovaujama direktoriaus Mariaus Servos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Sensorinio tako įrengimo Varnių regioniniame parke darbų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymu.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja vykdyti Sensorinio tako įrengimo Varnių regioniniame parke darbus (toliau – Darbai). Darbai vykdomi pagal techninę specifikaciją (Priedas Nr. 1).

2.2.Sutartis sudaroma remiantis Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos viešojo pirkimo „Sensorinio tako įrengimas Varnių regioniniame parke“, vykdyto skelbiamos apklausos būdu,  rezultatais.

2.3. Perkamiems darbams taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti/aprašyti Aplinkos ministro įsakyme 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 (galiojanti redakcija nuo 2021-04 -01) ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 papunktyje nustatytais aplinkosauginiais principais Šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Vykdydamos Sutartį, Šalys susitaria laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas ar Rangovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip numatyta Apraše.

2.4. Šalys susitaria, kad reikalavimai Darbams turi atitikti Užsakovo nustatytus reikalavimus. Rangovas garantuoja, kad Darbai  bus vykdomi pagal techninę specifikaciją nurodytą Priede Nr. 1, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Darbai vykdomi adresu: Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakiai, Varnių regioninio parko erdvė aplink lankytojų centrą.

.

2.5. Finansavimo šaltinis: Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos  bendradarbiavimo per sieną programos 2021-2027 LL-00126 projekto “Atrask ir pajausk žaliąsias Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis!” (Exploit Your Senses to Discover the Green Secrets of Zemgale and Žemaitija!) lėšos.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

3.1. Sensorinis takas Varnių regioniniame parke turi būti įrengtas ir perduotas Užsakovui iki 2025-05-01. Esant nenumatytoms aplinkybėms Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2025-06-01.

3.2. Sutartis įsigalioja pasirašius abiem Sutarties Šalims ir įregistravus sutartį. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

IV. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1.. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4.2. Sutarties kaina, nustatyta mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos  būdu, yra 22000,00 (Dvidešimt du tūkstančiai) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (be PVM).

PVM sudaro 21 % , t. y. 4620,00 (Keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt) Eur.

Bendra Sutarties kaina su PVM yra 26620,00 (Dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt) Eur.

4.3. Į Bendrą Sutarties kainą įskaičiuoti visi Darbai, nurodyti Sutarties 1 priede – techninėje specifikacijoje

4.4. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM, Sutarties kaina turi būti peržiūrima ne vėliau kaip sekantį mėnesį nuo mokesčio įsigaliojimo. Peržiūrėjimas įforminamas kaip papildomas susitarimas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi. Sutarties kaina dėl kainų lygio ir kitų mokesčių pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

4.5 Atsiskaitymo dokumentai turi būti teikiami į sistemą SABIS (Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. E. Sąskaitą keičia nauja sistema SABIS).

4.6. Užsakovas apmoka sąskaitas per 30 dienų, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai įforminta PVM sąskaita faktūra. Mokėjimai atliekami pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1 vykdyti Darbus pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją laikantis specialiųjų gamtosaugos reikalavimų ir užtikrinti, kad atlikti Darbai, atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, kitus dokumentus;

5.1.2. paskirti atsakingą asmenį ryšiams su Užsakovu palaikyti ir apie jį raštu informuoti Užsakovą, nurodant atsakingą asmenį ir šio asmens kontaktinius duomenis;

5.1.3. savo rizika, savo priemonėmis ir jėgomis atlikti visus su Sutarties objektu susijusius darbus;

5.1.4. organizuoti ir vykdyti Darbus taip, kad jie būtų atlikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais bei kokybiškai.

5.1.5. su Užsakovu suderintą Darbų perdavimo ir priėmimo dieną pateikti Užsakovui pasirašytą įvykdytų Darbų perdavimo – priėmimo aktą;

5.1.6. garantuoti, kad Darbų  perdavimo – priėmimo aktu įformintos paslaugos/ darbai yra atlikti tinkamai ir kokybiškai, atitinka Sutartyje ir jos prieduose numatytus bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus;

5.1.7. prisiimti atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;

5.1.8. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo toliau nurodytų aplinkybių atsiradimo, raštu, Sutartyje nurodytu el. paštu, informuoti Užsakovą jei negalės laiku įvykdyti sutartyje numatytų Darbų;

5.1.9. laikytis konfidencialumo reikalavimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Rangovas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;

5.1.10. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties;

5.1.11. atlyginti Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims padarytus nuostolius, susijusius su netinkamu Sutarties vykdymu ar jos nutraukimu.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. teikti Rangovui Sutarčiai vykdyti pagrįstai reikalingą Užsakovo turimą informaciją, bendradarbiauti su Rangovu, vykdant Darbus;

5.2.2. priimti iš Rangovo tinkamai, laiku, kokybiškai atliktus darbus, atitinkančius Sutarties ir jos priedų reikalavimus, ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;

5.2.3. per 5 darbo dienas po Darbų atlikimo įvertinti atliktų darbų kokybę ir pasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Jeigu Užsakovas nepasirašo Darbų perdavimo - priėmimo akto, Užsakovas per 5 darbo dienas pateikia Rangovui motyvuotą raštą, nurodydamas paslaugų/darbų trūkumus ir klaidas, kuriuos Rangovas turi nedelsiant ištaisyti. Rašte nurodytus paslaugų/darbų trūkumus Rangovas pašalina savo sąskaita per abiejų Šalių susitarimu nurodytą terminą. Jei per 5 darbo dienas nepateikiamas motyvuotas raštas laikoma, kad perduoti Darbai atlikti tinkamai ir Užsakovas pretenzijų neturi;

5.2.4. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, raštu Sutartyje nurodytu el. paštu informuoti Rangovą apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą;

5.2.5. Nutraukus Sutartį dėl savo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

5.2.6. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties.

VI. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Rangovas turi teisę:

6.1.1. reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai, laiku, kokybiškai atliktus Darbus;

6.1.2. reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų už tinkamai, laiku, kokybiškai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;

6.1.3. reikalauti Užsakovo sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje;

6.1.4. naudotis kitomis Rangovo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės.

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. nuolat tikrinti Rangovo atliekamų darbų kokybę;

6.2.2. reikalauti, kad visos Sutartyje ir jos prieduose numatytos paslaugos/darbai būtų atlikti tinkamai, kokybiškai ir nustatytais terminais;

6.2.3. jeigu paslaugos/darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo akto ir nemokėti už suteiktas paslaugas/atliktus darbus, kol Teikėjas nepašalins suteiktų paslaugų/atliktų darbų trūkumų pagal pareikštą pretenziją;

6.2.4. reikalauti Rangovo sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje;

6.2.5. naudotis kitomis Užsakovo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės;

6.2.6. vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 % (tris šimtąsias procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

7.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų sutarties 3.1. papunktyje nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be  oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % (trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo sutarties kainos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršydamas 10 % (dešimt procentų) bendros sutarties kainos.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą, išskaičiuoti delspinigių sumą iš Teikėjui mokėtinų sumų.

VIII. SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.2. Visi Šalių susitarimai dėl Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų parašais. Šie susitarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo ir įregistravimo dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka;

9.1.2. bet kurios iš Šalių iniciatyva apie tai prieš 14 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo išsiuntimo dienos, raštu pranešus kitai Šaliai, jeigu kita Šalis padarė esminį Sutarties pažeidimą. Esminiu sutarties pažeidimu laikoma, kaip jis apibrėžtas Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje;

9.1.3. kai Teikėjas yra likviduojamas, sustabdo veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas, arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį;

9.1.4. Šalių susitarimu, kitą šalį apie tai įspėjus raštiškai ne anksčiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo išsiuntimo dienos;

9.1.5. Šalys gali vienašališkai nutraukti Sutartį, kai viena iš Sutarties šalių nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, apie tai šalį įspėjus raštiškai, ne anksčiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo išsiuntimo dienos.

9.1.6. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą, nutraukti sutartį.

9.2. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai vykdytų savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

X. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Visi santykiai tarp sutarties šalių yra grindžiami geros valios ir pasitikėjimo principu. Visi ginčai ir nesusipratimai, kurie gali kilti dėl šios sutarties vykdymo ar susiję su šia sutartimi, yra sprendžiami derybų būdu.

10.2. Tuo atveju, kai ginčai tarp sutarties šalių neišspręsti abipusio susitarimo būdu, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Nei viena šalis nėra laikoma pažeidusia sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės, atsiradusios po sutarties įsigaliojimo dienos.

11.2. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, savo įsipareigojimų įvykdyti negalinti šalis privalo raštu įspėti kitą šalį apie šias aplinkybes, aprašius aplinkybių esmę ir laiko tarpą, per kurį manoma, kad šitos aplinkybės pasibaigs.

11.3. Jeigu nenugalimos jėgos sąlygos tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, kiekviena iš šalių turi teisę kreiptis į kitą šalį su pasiūlymu nutraukti sutartį dėl nenugalimų jėgų sąlygų.

XII. SUBTIEKIMAS

12.1. Vykdydamas Sutartį Rangovas nepasitelks subrangovų.

12.2. Rangovas įsipareigoja:

12.2.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus; informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos ketinama pasitelkti vėliau;

12.2.2. užtikrinti, kad subrangovai, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, turėtų teisę vykdyti jiems pavestus įsipareigojimus;

12.2.3. keisti subrangovą (-us), jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą ir tik tokiais atvejais, jei subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

12.3.1. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 12.2.1. papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

12.3.2. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

12.3.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

12.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

XIII. KITOS SĄLYGOS

13.1. Visi darbai turi būti atliekami griežtai laikantis darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, gamtosaugos reikalavimų. Rangovas asmeniškai atsako už darbo saugos ir sveikatos reikalavimų bei instrukcijų laikymąsi, užtikrina, kad jo personalas supažindintas su darbo saugos ir sveikatos reikalavimais bei instrukcijomis ir vadovaujasi jais teikiant paslaugas/vykdant darbus.

13.2. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą).

13.3. Jei pasikeičia šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

13.4. Už Sutarties vykdymą Užsakovo vardu yra atsakingas Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Varnių regioninio parko grupės patarėjas Andrius Bajorūnas, tel. +370 686 06363, el. p. andrius.bajorunas@saugoma.lt , nesant jam, jį pavaduojantis asmuo.

13.5. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakinga Bendrųjų reikalų skyriaus projektų viešųjų pirkimų specialistė Vida Paulauskienė (tel. +370 614 62498, el. p. vida.paulauskienė@saugoma.lt ),  nesant jai – Bendrųjų reikalų skyriaus viešųjų pirkimų specialistė Alma Kalninytė.

13.6. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, pasirašydamas Sutartį Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.7. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų ar dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

13.8. Visi Šalių susitarimai dėl Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų parašais. Šie susitarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo ir įregistravimo dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

13.9. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13.10. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties Priedas Nr. 1 (techninė specifikacija) yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

13.11. Šalys patvirtina, kad sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir sutartį patvirtino parašais.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS					RANGOVAS

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija		UAB „Marstata“

Dumbrių g. 3, Ožtakių k. LT-88324 Telšių r.		Viržuvėnų g. 6, Janapolė,Telšių r. Juridinio asmens kodas 306109002			Juridinio asmens kodas 304839369 PVM mokėtojo kodas LT100015575412			PVM mokėtojo k. LT100012277918

Tel. (+370 444)  47 415					Tel. +370 650 37605

El. paštas: zemaitija@saugoma.lt				El. paštas: uab.marstata@gmail.com

Direktoriaus	pavaduotojas, atliekantis			Direktorius

direktoriaus funkcijas Vygantas Kilčauskas		Marius Serva

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sensorinio tako įrengimas Varnių regioniniame parke

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

- Perkančioji organizacija: Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, Dumbrių g. 3, 88324 Ožtakiai, Varnių sen., Telšių raj. sav. (toliau – Užsakovas).

- Sensorinis takas Varnių regioniniame parke (toliau sensorinis takas) įrengiamas įgyvendinant Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos  bendradarbiavimo per sieną programos 2021-2027 LL-00126 projektą “Atrask ir pajausk žaliąsias Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis!” (Exploit Your Senses to Discover the Green Secrets of Zemgale and Žemaitija!).

- Sensorinio tako vieta: Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakiai, Varnių regioninio parko erdvė aplink lankytojų centrą.

- Sensorinio tako tikslas - suteikti galimybę visuomenei praleisti įdomiai ir aktyviai laisvalaikį, įveiklinant penkis žmogaus pojūčius.

- Pilnai įrengtas sensorinis takas susidės iš 5 stotelių. Stotelės detalizuojamos taip:

1 stotelė, skirta regėjimui. Statomos medinės sūpynės (1 vnt.), dekoruotos Varnių regioninio parko tematika. Šalia įrengiamas 1 plieninis stendo statramstis su informaciniu stendu.

2-3 stotelės, skirtos uoslei ir skoniui. Skirtingose vietose įrengiamos dvi stotelės, kurių kiekvienoje įrengiamas suoliukas, šalia suoliuko 1 plieninis stendo statramstis su informaciniu stendu.

4 stotelė, skirta lietimui. Įrengiamas lauko stendas su detalėmis lietimui (1 vnt.). Šalia įrengiamas 1 plieninis stendo statramstis su informaciniu stendu.

5 stotelė, skirta klausai. Įrengiami stacionarūs lauko muzikos instrumentai (2 vnt.). Šalia įrengiamas 1 plieninis stendo statramstis su informaciniu stendu.

II.      BENDRI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

- Sensorinio tako kompleksą sudaro įvairūs daugiafunkciniai įrenginiai, skirti penkių žmogaus juslių: regos, klausos, skonio, uoslės, kvapo, įveiklinimui. Sensorinis takas skirtas ir pritaikytas žaidimui, poilsiui, rekreacijai, edukacijai.

- Sensorinis takas turi būti skirtas įvairaus amžiaus lankytojams.

- Sensorinis takas turi būti funkcionalus (įrengti įrenginiai turi atlikti savo paskirtį), saugus, be vizualiai matomų akivaizdžių pažeidimų, kurie apribotų pavienių lankytojų ar lankytojų grupių naudojimąsi jais.

- Sensorinio tako pagrindinės konstrukcijos turi būti pagamintos iš plieno, apsaugotos nuo korozijos ir atmosferos veiksnių poveikio, be įtrūkimų ir kitų defektų. Dalis sensorinio tako įrenginių turi atitikti ir turi būti sumontuoti pagal nustatytus saugumo standartų reikalavimus LST EN 1176 (muzikos instrumentai). Sensorinio tako įrengimui naudojama mediena turi būti sausa, impregnuota nuo atmosferos poveikių, lakuota/dažyta įsigeriančiais apsauginiais, kietmedžiui skirtais dažais.

- Sensorinio tako metalinės/medinės ir kt. konstrukcijos savo išvaizda ir spalviniu sprendimu (ruda, žalia ir kt.) turi harmoningai įsilieti į kraštovaizdį.

- Sensorinis takas turi būti ilgaamžis ir saugus,  o medžiagos  nekenksmingos tuo atveju, jei vaikai laižytų ar seilėtų įrenginių dalis.

- Sensorinio tako komplektai ar elementai Varnių regioninio parko erdvėje aplink lankytojų centrą turi būti išdėstomi skirtingose vietose, atsižvelgiant į užsakovo nurodymus.

- Visos sensorinio tako detalės, konstrukcijos, gaminiai, medžiagos turi būti nauji ir atitikti įrenginių specifikacijose nurodytus techninius parametrus.

- Pažeistos ar kitaip sugadintos įrengimo metu sensorinio tako  konstrukcijos, gaminiai, medžiagos turi būti pakeistos naujais Tiekėjo sąskaita.

- Įrenginiai turi būti pilnai paruošti eksploatacijai, įrengti numatytoje užsakovo vietoje iki 2025 m. gegužės 1 d.

- Įrenginiams turi būti suteikiama ne mažesnė nei 5 metų garantija. Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, tiekėjas privalo (esant reikalui padaryti, kad įrenginiu ar jo dalimi negalima būtų naudotis) pašalinti per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo.

- Rengiant pasiūlymą būtina įvertinti visas reikalingų darbų apimtis ir išlaidas, sensorinio tako įrenginių atitikimą galiojantiems ir teisės aktais patvirtintiems Lietuvos standartams.

Lentelė Nr. 1

___________________