PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2023-01-03 ĮRENGINIO PIRKIMO–PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. CPO238105-26321 (AS-4)

2023-12-22

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „SOLAR P6", juridinio asmens kodas 305934350, adresas Raudondvario pl. 131B-9, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Rolando Šimoliūno, (toliau  Tiekėjas),

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie Įrenginio pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties CPO238105-26321 (toliau – Sutartis).

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2023 m. sausio 3 d. sudarė įrenginio pirkimo−pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį Nr. CPO238105-26321 (AS-4) (toliau – Sutartis);

- Sutarties 14.1. punkte numatyta „Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka <...> 14.1.4. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu Sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje“;

- Sutarties 13.4. punkte numatyta, kad „Dėl ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių Įrenginio perdavimo terminas gali būti pratęstas, bendras tokių pratęsimų terminas negali būti ilgesnis nei 9 (devyni) mėnesiai.“

- Tiekėjas 2023-12-22 raštu informavo Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias objektyvias aplinkybes, nepriklausančias nuo Tiekėjo valios ir dėl kurių kyla poreikis pratęsti Sutartyje numatytą Įrenginio perdavimo Užsakovui terminą

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, Sutarties 13.4 punktu,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

- Pratęsti Sutartyje nustatytą Įrenginio perdavimo Užsakovui terminą, pakeičiant Sutarties 3.2.1 punkto 1 lentelės 2.5. eilutę išdėstant ją taip:

| " | 2.5 | Įrenginio perdavimo Užsakovui terminas | iki 2024-01-31 | " |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento, ir nuo šio momento jis tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

3. Šalių santykiai kilę iš šio papildomo susitarimo ir juo nesureguliuoti sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

- Susitarimo priedas Tiekėjo 2023-12-22 raštas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. Kodas: 188773688 Tel. (8 46) 21 11 16 El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt Administracijos direktorius | Tiekėjas UAB „SOLAR P6“ Adresas: Raudondvario pl. 131B-9, Kaunas Kodas: 305934350 PVM kodas: LT100014504912 Tel. +37067069601 El. p. solarp6@acme.lt Direktorius |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________________ (Parašas) |  |  | ______________________ (Parašas) |  |