SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. SPALIO 27 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-199 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2024 m. rugsėjo    d.  Nr. VPS-

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės, pavaduojančios administracijos direktorių, Felicitos Totoraitienės, veikiančios pagal rajono savivaldybės mero 2024 m. rugsėjo 2 d. potvarkio Nr. MP-67  „Dėl pavedimo vykdyti Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ 1 punktą ir Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir uždaroji akcinė bendrovė „Parama“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai,

Šalys 2023 m. spalio 27 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-199 (toliau – Sutartis) dėl Šakių r. sav. Žvirgždaičių sen. Žvirgždaičių mstl. Taikos gatvės Nr. Žvi-5 su asfalto danga paprastojo remonto darbų atlikimo (toliau – Darbai). Pradinė sutarties vertė su PVM yra 149 000,00 (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai eurų 00 ct) eurų.

- Sutarties 84 punkte nustatyta, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

- Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų: pakeisti esamą pralaidą nuovažoje į miestelio kapines įrengiant pralaidą iš plastikinių gofruotų vamzdžių, įrengti asfalto dangą 2 nuovažose, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 2 885,31 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 31 ct) su PVM, (2 384,55 Eur be PVM). Papildomų darbų kaina nustatyta naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius.

4. LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) papildomus darbus būtina įsigyti iš Vykdytojo, kadangi vykdytojo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 1,9 proc.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 71, 84 punktų nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Įsigyti papildomų Šakių r. sav. Žvirgždaičių sen. Žvirgždaičių mstl. Taikos gatvės Nr. Žvi-5 su asfalto danga paprastojo remonto darbų atlikimo, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 2 885,31 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 31 ct) su PVM, (2 384,55 Eur be PVM), tai sudaro 1,9 proc. pradinės Sutarties vertės.

- Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

- Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

Priedai:

- Darbų pakeitimo aktas, 2 lapai.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank, AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Gardino g. 30 LT-62154 Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, telefonas (8 315) 74640, el. paštas info@alytausparama.lt, AB SEB bankas, a. s. LT277044060001941552.

UŽSAKOVAS                                                              RANGOVAS

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos 	            Generalinis direktorius

skyriaus vyriausioji specialistė,	                                  Kastytis Nauckūnas

pavaduojanti administracijos direktorių

Felicita Totoraitienė

______________________		            ___________________

(parašas, vardas, pavardė)                                           	              (parašas, vardas, pavardė)

2024 m. rugsėjo .....d.                                   	             2024 m. rugsėjo.......d.