PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2024 M. VASARIO 23 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. S3 – 16/CPO 289344 „GASPARIŠKIŲ G., UTENOJE, REKONSTRAVIMO/NAUJOS STATYBOS DARBŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS“

2024 m. rugsėjo 23 d. Nr. S3-116

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“, atstovaujama direktorės Žanetos Gaigalienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – „Teikėjas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies nuostatomis, 2024 m. vasario 23 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. S3 – 16/CPO 289344 „Gaspariškių g., Utenoje, rekonstravimo/naujos statybos darbų techninio darbo projekto parengimas“ (toliau – Sutartis) 4.4.4 papunkčio;  4.7. punkto, 8.1.4. papunkčio ir 8.2. punkto nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – ,,Susitarimas“) ir susitarė:

- Atlikti Sutartyje nenumatytas papildomas paslaugas – parengti Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) tinklų iškėlimo projekto dalį. Papildomų paslaugų kaina – 2420,00 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) su PVM.

- Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, pakeisti Sutarties S3 – 16/CPO 289344  priede Nr. 2 „Užsakytų paslaugų sąrašas ir Tiekėjo pasiūlymas“ numatytą pirkimo Sutarties kainą į  44 300,00 Eur  (keturiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct ) be PVM arba 53 603,00 Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trys eurai, 00 ct) su PVM, iš kurių  PVM sudaro 9303,00 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai trys eurai, 00 ct).

- Pratęsti techninio darbo projekto parengimo terminą 1 mėnesiu, t. y. iki 2025 m. sausio 22 d.

- Pakeisti Sutarties priedą Nr. 3 „Paslaugų teikimo grafikas“, patikslinant paslaugų eilutės „Techninio darbo projekto parengimas“ terminą ir sumą.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

- Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

- Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA:

- Sutarties priedas Nr. 3 „Paslaugų teikimo grafikas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442 Nėra PVM mokėtojas Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena A. s. Nr. LT 954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel. (0 389) 61620, El. paštas: info@utena.lt Paulius Čyvas Administracijos direktorius Parašas .................... Data ........................ | Teikėjas MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ Kodas 304505355 PVM kodas: LT100011008715 Pagojuko g. 1-2, 02236 Vilnius A. s. LT734010051003930104 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel. (0 618) 38182 El. paštas: info@sksp.lt Žaneta Gaigalienė Direktorė Parašas ....................... Data ........................... |
| --- | --- |