PROJEKTAS NR. SVVP/2023/111 „SIENOS STEBĖJIMO SISTEMŲ ATNAUJINIMAS“ FINANSUOJAMAS 2021-2027 METŲ LAIKOTARPIO SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, PROGRAMOS LĖŠOMIS

SUSITARIMAS DĖL 2024 M. LIEPOS 9 D. DRUSKININKŲ PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-1010  PAKEITIMO

2024 m. rugsėjo 6 d. Nr. 21-16-1206

Vilnius

Pirkėjas - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Sauliaus Nekraševičiaus, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  2024 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1V-223 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo” 3.1.4 papunktį, ir

Tiekėjas - UAB „Fima“ (toliau - Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio (-ios) pagal UAB „FIMA“ įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi 2024 m. liepos 9 d. Druskininkų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimo prikimo – pardavimo sutarties Nr. (21)-16-1010 (toliau – sutartis) 1.6, 8.3, 8.5 papunkčiais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamos į UAB „FIMA“ 2024 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. SP24-374 „Dėl papildomų vaizdo kamerų įrengimo darbų Druskininkų pasienio užkardos sienos stebėjimui“ susitarė:

- Įsigyti su pirkimo objektu susijusią įrangą (toliau – įrangą), kurios bendra vertė 21 885,32 Eur su PVM. Šios įrangos vertė sudaro 1,11 proc. nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 1 969 484,57 su PVM.

- Įrangą tiekėjas įsipareigoja pristatyti, sumontuoti bei perduoti Pirkėjui sutarties 2.1.3 papunktyje nustatytais terminais, pagal šalių suderintą darbų grafiką.

- Pakeisti  sutarties 3.1.1 papunktyje išdėstytos lentelės „Pagrindinis paketas“ 1, 2, 6, 18, 19, 26, 28, 29 eilutes bei bendros pasiūlymo kainos eilutes ir jas išdėstyti taip:

| „1. | Stacionari vaizdo kamera su objektyvu ir apsauginiu gaubtu | 308 vnt. | 963,11 | 296 637,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | IR apšvietimo prožektorius | 308 vnt. | 163,02 | 50 210,16 |
| 6. | Vaizdo valdymo sistemos programinė įranga | 1 kompl. | 63 542,36 | 63 542,36 |
| 18. | Komutatoriai | 1 kompl. | 53 910,09 | 53 910,09 |
| 19. | Duomenų perdavimo komunikacijos | 1 kompl. | 167 711,28 | 167 711,28 |
| 26. | Elektros maitinimo komunikacijos | 1 kompl. | 139 279,48 | 139 279,48 |
| 28. | Metaliniai cinkuoti stiebai 5,6 m | 1 kompl. | 161 974,20 | 161 974,20 |
| 29. | Sistemos įrengimo darbai | 1 kompl. | 36 800,45 | 36 800,45 |
| Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM) |  |  |  | 1 412 549,66 |
| PVM (21%) ** suma: |  |  |  | 296 635,43 |
| Bendra pasiūlymo kaina * (su PVM) |  |  |  | 1 709 185,09“ |

4. Pakeisti sutarties 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Bendra pasiūlymo kaina (pagrindinis paketas + papildomas paketas):

| Bendra kaina Eur be PVM – 1 645 760,24 | Kaina žodžiais: Vienas milijonas šeši šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt Eur 24 ct. |
| --- | --- |
| PVM (21%) suma Eur – 345 609,65 | Suma žodžiais: Trys šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai devyni Eur 65 ct. |
| Bendra kaina Eur su PVM – 1 991 369,89 | Kaina žodžiais: Vienas milijonas devyni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt devyni Eur 89 ct. |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai“.

5. Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir galioja kaip neatskiriama sutarties dalis.

6. Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

| Valstybės sienos apsaugos tarnyba PIRKĖJAS | TIEKĖJAS |
| --- | --- |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252, adresas – Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 271 9305, faksas (8 5) 271 9306. PVM mokėtojo kodas LT886082515. Atsisk. sąsk. Nr. LT384040063610001122 Mokėjimo paslaugų teikėjas - Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas – 40400 SWIFT BIC kodas – MFRLLT22 Tarnybos vado pavaduotojas Saulius Nekraševičius | UAB ,,Fima“ Įmonės kodas 121289694, adresas – Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. +370 5 236 3535. PVM mokėtojo kodas LT212896917. Atsisk. sąsk. Nr. LT35 7044 0901 0334 8941, AB SEB bankas, Banko kodas 70440. UAB „FIMA“ generalinis direktorius Vytenis Pinaitis |