PROJEKTAS NR. SVVP/2023/111 „SIENOS STEBĖJIMO SISTEMŲ ATNAUJINIMAS“ FINANSUOJAMAS 2021-2027 METŲ LAIKOTARPIO SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, PROGRAMOS LĖŠOMIS

SUSITARIMAS DĖL 2024 M. BIRŽELIO 7 D. PURVĖNŲ PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-837  PAKEITIMO

2024 m. rugsėjo 5 d. Nr. 21-16-1199

Vilnius

Pirkėjas - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Sauliaus Nekraševičiaus, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  2024 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1V-223 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo” 3.1.4 papunktį, ir

Tiekėjas - UAB „Fima“ (toliau - Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio (-ios) pagal UAB „FIMA“ įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi 2024 m. birželio 7 d. Purvėnų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimo prikimo – pardavimo sutarties Nr. (21)-16-837 (toliau – sutartis) 1.5, 8.3, 8.5 papunkčiais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamos į UAB „FIMA“ 2024 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. SP24-373 „Dėl papildomų vaizdo kamerų įrengimo darbų Purvėnų pasienio užkardos sienos stebėjimui“ susitarė:

- Įsigyti su pirkimo objektu susijusią įrangą (toliau – įrangą), kurios bendra vertė 212 528,18 Eur su PVM. Šios įrangos vertė sudaro 4,88 proc. nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 4 353 013,37 su PVM.

- Įrangą tiekėjas įsipareigoja pristatyti, sumontuoti bei perduoti Pirkėjui sutarties 2.1.3 papunktyje nustatytais terminais, pagal šalių suderintą darbų grafiką.

- Pakeisti sutarties 3.1.1 papunktyje išdėstytos lentelės „Pagrindinis paketas“ 1, 2, 9, 20, 21, 28, 30, 34 eilutes bei i bendros kainos eilutes ir jas išdėstyti taip:

| „1. | Stacionari vaizdo kamera su objektyvu ir apsauginiu gaubtu | 606 vnt. | 1 128,95 | 684 143,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | IR apšvietimo prožektorius | 606 vnt. | 185,43 | 112 370,58 |
| 9. | Vaizdo valdymo sistemos programinė įranga | 1 kompl. | 132 056,27 | 132 056,27 |
| 20. | Komutatoriai | 1 kompl. | 154 476,21 | 154 476,21 |
| 21. | Duomenų perdavimo komunikacijos | 1 kompl. | 272 120,19 | 272 120,19 |
| 28. | Elektros maitinimo komunikacijos | 1 kompl. | 262 475,07 | 262 475,07 |
| 30. | Metaliniai cinkuoti stiebai 5,6 m | 1 kompl. | 275 082,60 | 275 082,60 |
| 34. | Sistemos įrengimo darbai | 1 kompl. | 60 816,16 | 60 816,16 |
| Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM) |  |  |  | 2 779 783,16 |
| PVM (tarifas) ** suma: |  |  |  | 583 754,47 |
| Bendra pasiūlymo kaina * (su PVM) |  |  |  | 3 363 537,63 |

4. Pakeisti sutarties 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Bendra pasiūlymo kaina (pagrindinis paketas + papildomas paketas):

| Bendra kaina Eur be PVM – 3 773 174,83 | Kaina žodžiais: Trys milijonai septyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt keturi Eur 83 ct. |
| --- | --- |
| PVM (21%) suma Eur – 792 366,72 | Suma žodžiais: Septyni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši Eur 72 ct. |
| Bendra kaina Eur su PVM – 4 565 541,55 | Kaina žodžiais: Keturi milijonai penki šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas Eur 55 ct.“ |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai“.

5. Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir galioja kaip neatskiriama sutarties dalis.

6. Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

| Valstybės sienos apsaugos tarnyba PIRKĖJAS | TIEKĖJAS |
| --- | --- |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252, adresas – Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 271 9305, faksas (8 5) 271 9306. PVM mokėtojo kodas LT886082515. Atsisk. sąsk. Nr. LT384040063610001122 Mokėjimo paslaugų teikėjas - Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas – 40400 SWIFT BIC kodas – MFRLLT22 Tarnybos vado pavaduotojas Saulius Nekraševičius | UAB ,,Fima“ Įmonės kodas 121289694, adresas – Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. +370 5 236 3535. PVM mokėtojo kodas LT212896917. Atsisk. sąsk. Nr. LT35 7044 0901 0334 8941, AB SEB bankas, Banko kodas 70440. UAB „FIMA“ generalinis direktorius Vytenis Pinaitis |