TVIRTINU

Dauparų-Kvietinių seniūnijos

seniūnas

Edgaras Kuturys

2024-10-02

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SMELTALĖS UPELIO VALYMO IR BEBRAVIEČIŲ NAIKINIMO DARBAI

Dauparų-Kvietinių seniūnija perka Smeltalės upelio Jonušų kaimo ribose valymo` ir bebraviečių naikinimo darbus.

Reikalavimai atliekamiems darbams:

- Darbai atliekami ilgastrėliu ekskavatoriumi.

- Darbų metu pašalinami upelio šlaituose augantys nesaugotini krūmai, medžiai, jų šakos, nukasamos pašlaitėse susiformavusios žemių krūvos, pašalinami su šaknimis makrofitai (nendrės).

- Iš dugno iškasamos sąnašos ir dalis dumblo.

- Išardomos upelyje kaimo zonoje esančios bebravietės.

- Visos rastos ir surinktos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams arba išvežamos utilizacijai

- Darbų atlikimo terminas - ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai, pasirašius pirkimo protokolą.

- Apmokėjimas už darbus per 30 dienų, rangovui pateikus sąskaitą faktūrą.

Pirkimo organizatorius                                                           V. Tirevičius