SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 27 D. ŽIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO (REKONSTRAVIMO) RAMUČIŲ K. I ETAPO STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-793 PAKEITIMO

| Susitarimo data | 2024 m. | Susitarimo Nr. | S- |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | ŽIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO (REKONSTRAVIMO) RAMUČIŲ K. I ETAPAS |  |  |
| Sutarties data | 2024 m. gegužės 27 d. | Sutarties Nr. | S-793 |
| Užsakovas | Kauno rajono savivaldybės administracija |  |  |
| Rangovas | UAB „Autokausta“ |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 punktas ir Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 5.1.5, 5.1.7, 6.1.5 ir 25.1 punktai |  |  |
| Susitarimo turinys: | Atsižvelgiant į tai, kad dėl Užsakovo nepateiktų dokumentų nebuvo galima vykdyti darbų, Šalys susitaria: 1. Pakeisti Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1.12 punktą ir jį išdėstyti taip: „1.1.12 Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Statybvietės perdavimo dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas” 2. Šalys susitaria, kad Rangovas nepatyrė papildomų išlaidų ir nereikalauja pelno atlyginimo. 3. Pakeisti Statybos rangos sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1.8 punktą ir jį išdėstyti taip: 1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai; +37037305502 info@krs.lt. 4. Pakeisti Statybos rangos sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1.9 punktą ir jį išdėstyti taip: 1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p); Šarūnas Šukevičius direktorius@krs.lt. |
| Sutarties kaina po Susitarimo | Sutarties kaina šiuo susitarimu nėra keičiama. |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | 180 dienų nuo statybvietės perdavimo dienos. |  |  |
| Susitarimo priedai: | - |  |  |
| Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu. Šis Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis. |  |  |  |

Šalių atstovų parašai:

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija

Užsakovo vadovas

Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius

Rangovas

UAB „Autokausta“

Rangovo vadovas

Direktorius Juozas Kriaučiūnas