K. JAUNIAUS GATVĖS, GRIMZDŲ K., KVĖDARNOS SEN., KELIO NR. KV-16 REKONSTRAVIMO DARBŲ (II ETAPO) VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES

NR. b6(B)-157 PAKEITIMAS NR. 3

2024 m. spalio _ d.

Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančausko, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir

UAB „Kvėdarsta“, juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveinė yra K. Jauniaus g. 13, 75347 Kvėdarna, Šilalės r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, kartu vadinami ŠALIMIS, o atskirai kiekvienas – ŠALIMI, sudarė šį susitarimą:

1. Šalys, atsižvelgdamos į Sutartyje esančią redakcinio pobūdžio klaidą, susitaria pakeisti Sutartį ir 3.4 papunktį išdėstyti taip:

| „3.4. | Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: |
| --- | --- |
|  | Pavadinimas; Punktas; Duomenys ir sąlygos. Pradinė sutarties vertė; 1.10; 484848,48 (keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 48 ct) Eur. Užsakovo skiriamas asmuo; 4.4; Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius Saulius Liatukas el. p. saulius.liatukas@silale.lt, tel. (8 449) 76 125. Darbų atlikimo terminas; 6.1; 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas privalo atlikti ne mažiau kaip 25 proc. visų numatytų darbų (aktuota darbų suma turi sudaryti ne mažiau kaip 25 proc. pasiūlyme (2 priedas) nurodytų lėšų) iki 2023 m. gruodžio 5 d.. Darbų atlikimo termino pratęsimas; 6.4; netaikoma. Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo; 6.7; 0,02 % neatliktų darbų kainos per dieną. Užtikrinimo suma; 7.1; 10 % nuo Sutarties darbų kainos be PVM – 51 379,38 (penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai 38 ct) Eur. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas; 8.1; - Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.. Sutarties darbų kaina,; 9.1; 621 690,51 (šeši šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt eurų 51 ct) Eur. iš kurių PVM sudaro; 9.1; 107896,70 (šimtas septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 70 ct) Eur. Išankstinio mokėjimo suma; 9.3; netaikoma. Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo; 9.3; netaikoma. Išankstinio mokėjimo terminas; 9.7.1; netaikoma. Kitų mokėjimų terminas; 9.7.2; 45 kalendorinės dienos. Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo; 9.8; 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną. Bauda už Veiklų sąraše nurodyto grafiko nesilaikymą; 6.8; netaikoma. |

.“

2. Sutarties pakeitimas Nr. 3 yra neatsiejama 2023 m. birželio 19 d. Sutarties B6(B)-157 dalis.

3. Šis sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šį sutarties pakeitimą įvykdymo

Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas Šilalės rajono savivaldybės administracija Kodas 188773720 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė A. s. Nr. LT524010044500040033, „Luminor Bank“, AB Tel. (8 449) 76 114 Faksas (8 449) 76 118 Elektroninis paštas info@silale.lt | Rangovas UAB „Kvėdarsta“ Kodas 176597054 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Adresas: K. Jauniaus g. 13, 75115 Kvėdarna Šilalės r. A. s. Nr. LT524010044500010254 „Luminor Bank“, AB Tel. (8 449) 55260 Elektroninis paštas: kvedarsta@kvedarsta.lt |
| --- | --- |

| Administracijos direktorius Andrius Jančauskas ______ ( parašas) A. V. | UAB „Kvėdarsta“ direktorius Gintas Navardauskas ___________ ( parašas) A. V. |
| --- | --- |