SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 1 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-568

PAKEITIMO

2024 m. spalio            d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kesgvytis“, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau –Tiekėjas ), toliau kartu vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024 m. rugpjūčio 1 d. sudarė Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. CPO310452/U-568  (toliau – Sutartis), pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo Užsakovui atlikti pastatų rangos darbus;

- Vadovaujantis Sutarties 10.1.4. papunkčiu, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 3 papunkčiu, pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo – pardavimo sutarties pobūdžio, atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų;

- Vadovaujantis Sutarties 3.8., 3.10.3, 10.1.4 ir 10.4 papunkčiais bei atsižvelgiant į tai, kad nevykdant papildomų darbų nebūtų galimybės pilnai užbaigti darbo proceso kaip technologinio vieneto, todėl juos būtina vykdyti nuosekliai ir vienu metu, siekiant užtikrinti darbų technologinį vientisumą ir pasiekti rezultatą pagal Sutartį;

ir siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį, racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, užtikrinti paslaugų teikimą,

Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo susitarė:

1. Nevykdyti paprastojo remonto darbų už 10 184,05 Eur su PVM (dešimt tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi  Eur penki ct) pagal nevykdomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-212 (2024-10-04).

2. Pradėti vykdyti papildomus darbus už  19 667,00 Eur  su PVM (devyniolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt septyni Eur 00 ct) nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos  pagal papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-211 (2023-10-04).

7. Pakeisti Sutarties priede Nr. 2 nurodytą pasiūlymo kainą ir nustatyti naują darbų kainą – 62310,79 Eur su PVM (šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai dešimt Eur 79 ct).

8. Vadovaujantis Sutarties 7.1. papunkčiu, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo įsigaliojimo pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto suma 5 (penki) procentai nuo papildomų darbų vertės be PVM (391,86 Eur be PVM (trys šimtai devyniasdešimt vienas Eur 86 ct)).

9. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo.

10. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

11. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

12. Susitarimo priedai:

12.1. 1 priedas „Nevykdomų darbų lokalinė sąmata“, 1 lapas;

12.2. 2 priedas ,,Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 1“, 4 lapai;

12.3. 3 priedas „Nevykdomų darbų sąrašas“, 1 lapai;

12.4. 4 priedas „Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštis“, 2 lapai;

12.5. 5 priedas „ST - 212“, 2 lapai;

12.6. 6 priedas „ST-211“, 2 lapai;

12.7. 7 priedas ,,KMHB pastato garažo Nr. 36 papildomų paprastojo remonto darbų techninė specifikacija“ , 4 lapai.

12.8.  8 priedas Brėžinys, 1 lapas

13. Šalių parašai ir rekvizitai:

| Užsakovas LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. +370 5278 53 43 Mokėtojo rekvizitai: Lietuvos kariuomenė juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius A.s. LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT887326716 | Tiekėjas UAB „KESGVYTIS“ Juridinio asmens kodas 271404940 Gedimino g. 32, LT-81274, Radviliškis LT91 7181 4000 1746 7307 AB Šiaulių bankas, Tel. +370 612 98980, el. paštas: gediminas.pranys@kesgvytis.lt |
| --- | --- |

Užsakovo vardu				Tiekėjo vardu

Vadas					Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus			Gediminas Pranys