DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.05-299-2024

PIRKIMO NR. 742275, VPP-282(2024)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

2025-05-08, Kaunas

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Technikos direktoriaus Dariaus Gražio, veikiančio pagal 2020-04-20 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2-64-2020 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, kurio registruota buveinė yra Draugystės g. 15A, LT-51227, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Martyno Valančiaus, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Užsakovui, atlikus viešąjį darbų pirkimą, mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu ir 2024-10-21 apklausos pažyma Nr. 79-234-2024, Rangovo pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, Šalys sudarė darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl jos Papildomo susitarimo, toliau išvardintomis sąlygomis.

- Papildomo susitarimo dalykas

  - Papildomo susitarimo dalykas yra vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Griunvaldo g, Kaunas (toliau - Darbai).

  - Šalys, vadovaudamosios Užsakovo pateikta informacija (priedas Nr.1), Rangovo pateikta informacija (priedas Nr.2), atsižvelgiant į informaciją  dėl nevykdomų, papildomų darbų, susitaria  Sutarties terminą pratęsti iki 2025-06-25. Sutarties vertė Papildomo susitarimo sudarymo metu yra lygi 76523,76 Eur.

  - Užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties 4 skyriaus reikalavimais.

- Papildomo susitarimo galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

  - Šis Papildomas susitarimas įsigalioja kai Šalys pasirašo jį bei pateikiamas užtikrinimas. Papildomas susitarimas galioja iki kol Šalys sutaria jį nutraukti arba kol Papildomo susitarimo galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais, bet neilgiau nei iki 2025-06-25.

- Kitos nuostatos

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad Papildomą susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.

  - Visi kiti Sutarties punktai, priedai,  nepaminėti ar nepakeisti šiame Papildomame susitarime, lieka galioti ir šiam Papildomam susitarimui.

  - Priedai:

    - Priedas Nr.1. Tarnybinis pranešimas.

    - Priedas Nr.2. Rangovo raštas su priedais.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas: | Rangovas: |  |
| --- | --- | --- |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ | UAB „KRS“ |  |
| Juridinio asmens kodas 132751369 | Juridinio asmens kodas 133630961 |  |
| PVM mokėtojo kodas LT327513610 | PVM mokėtojo kodas LT336309610 |  |
| Aukštaičių g. 43, 44158, Kaunas | Draugystės g. 15A, 51227, Kaunas |
| Tel.: +370 37 301700 | Tel. +370 37 454464 |
| El. paštas: ofisas@kaunovandenys.eu | El. Paštas: krs@krs-group.com |
| A. s. LT447044060003089823 | A. s. LT827044060002889998 |
| AB SEB bankas, banko kodas 70440 | AB SEB bankas, banko kodas 70440 |
| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| Technikos direktorius Darius Gražys | Direktorius Martynas Valančius |
| ____________________________ A.V. | ____________________________ A.V. |