PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1/S-22671

PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S-22020

2024 m. spalio 9 d.

Telšiai

Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, kurios registruota buveinė yra Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktorės Linos Leinartienės (toliau – Užsakovas), ir UAB „Telšių keliai“, juridinio asmens kodas 180200843, kurios registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, Telšiai, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie sutarties  Nr. S-22020 (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Vadovaujantis sutarties Nr. S-22020 (toliau – Sutartis) 10.3.2. papunkčiu, Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2024-09-20 Defektiniu aktu Nr. 1, Šalys sutaria padidinti Sutarties kainą 8921,23 € (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas euras ir 23 ct) be PVM (10794,69 € su PVM) . Bendra padidinta Sutarties kaina yra 304817,01 (trys šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyniolika eurų ir 1 ct) su PVM.

- Žodžiai ir sąvokos šiame Papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

- Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

- Papildomo susitarimo priedai:

- 2024-09-20 defektinis aktas su priedais.

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Telšių rajono savivaldybės administracija Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai Įmonės kodas: 180878299 info@telsiai.lt Tel.(8 444) 52 229 A.s. LT094010042800007749 AB LUMINOR bankas Administracijos direktorė Lina Leinartienė Parašas | UAB „Telšių keliai“ Mažeikių g. 18, Telšiai Įmonės kodas: 180200843 tkeliai@tkeliai.lt Tel. (8 652) 52935 A.s. LT557044060000027820 AB SEB bankas Direktorius Arnas Knystautas Parašas |