DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS Nr. 23/10/24

2024m. spalio 23d.

Klaipėda

Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazija (toliau – Užsakovas) ir Irena Pudžemienė (toliau – Vykdytojas), sudaro šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazija, Kretingos g., 23,  Klaipėda,   sporto salės, senų, medinių grindų atnaujinimas.

II. ŠALIŲ PAREIGOS

2. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1. Per sutartą laikotarpį, atnaujinti dažytas sporto salės grindis,  ( seno dažų sluoksnio pašalinimas, vinių sukalimas, reikiamų vietų remontas).

2. 2. Atliekant darbus naudoti savo  darbo įrankius , mechanizmus, ir medžiagas.

2.3.Numatomų darbų  atlikimo terminimas: 2024.10.28 - 2024.12.31

2.4. Vėluojant atlikti sutartus darbus, už kiekvieną  uždelstą dieną, bus skaičiuojmi 0,2 proc. delspinigiai, nuo bendros atsiskaitymo sumos

3. Užsakovas įsipareigoja:

3.1. Atsiskaityti su Vykdytoju, pagal pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą,  per 30 kalendorinių dienų, nuo sąskaitos pateikimo dienos.

3.2. Sumokėti Vykdytojui  11500,00 eurų (vienuolika tūkstančių penki šimtai eurų), pagal išrašytą  sąsk.faktūrą.

3.3.Suteikti Vykdytojui visas reikiamas sąlygas, atlikti sutartiems darbams, atlaisvinant visas reikiamas patalpas.

3.4. Vėluojant atsiskaityti su Vykdytoju, už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojmi 0,2 proc. delspinigiai, nuo bendros atsiskaitymo sumos.

III. KITOS SĄLYGOS

4. Ši sutartis nuo jos pasirašymo galioja iki visų šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

5. Jeigu Užsakovas per 3 d.d. nuo atliktų darbų akto pateikimo jam atliktų darbų akto nepasirašo ir nepateikia jokių raštiškų argumentų laikoma, jog atliktų darbų aktas yra pasirašytas ir darbai priimti.

6. Dėl šios sutarties kilę ginčai sprendžiami abiejų Šalių derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

IV. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Užsakovas:                                                                                     Vykdytojas:

| Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazija Kretingos g.23, Klaipėda Į.k. 190440267 Direktorius: Nikolaj Petunov |  |  | Irena Pudžemienė. Individualios veiklos Nr.1352244. Šilalės raj., Kvėdarnos sen.Pajūralio k. Jūros g.42, 2A. |
| --- | --- | --- | --- |