RANGOS SUTARTIS
Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, atstovaujama Kauno kelių tarnybos vadovo Lino Vasiliausko pagal 2024-05-27 d. įgaliojimą Nr. GG24-132, toliau vadinama Rangovu, sudarė šią sutartį.
1. Sutarties objektas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, generolo Kazimiero Skučo gimtinės vietos informacinių kelio ženklų įrengimo darbai. Darbai atliekami pagal apklausos sąlygas ir Rangovo 2024 m. lapkričio 4 d. pateiktą pasiūlymą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
2. Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties vertė ne didesnė kaip 7121,81 Eur su PVM (septyni tūkstančiai šimtas dvidešimt vienas euras 81 ct.). Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
3. Sutartis galioja iki šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Darbai turi būti atlikti iki 2025 m. sausio 15 d.
4. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų aktą ir pažymą) per 30 dienų iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą privalo per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), prie kurios naudotojai gali prisijungti naudojantis VIISP tapatybės nustatymo paslauga.
5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
6. Sutarties objektui numatomas 2 metų garantinis laikotarpis. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.
7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais šios sutarties sąlygomis.
8. Rangovas įsipareigoja:
8.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninės priežiūros vykdytojo reikalavimų;
8.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles;
8.3. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
8.4. garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;
8.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;
8.6. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 23 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitą faktūrą;
9. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų vykdymą arba kitokius sutarties pažeidimus:
Užsakovas :
9.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, pagal Rangovo rašytinį prašymą gali mokėti Rangovui 0,03 procentų pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
9.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;
9.3. turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, įspėjęs rangovą prieš 30 kalendorinių dienų ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;
Rangovas:
9.4. iki sutartyje nurodyto termino neatlikęs darbų, moka Užsakovui 1 000 Eur baudą;
9.5. Užsakovui nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės darbų kainos ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
9.6. vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui 10 procentų bendros sutarties objekto kainos dydžio baudą ir dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
10. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys, šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:
Užsakovo: Prienų rajono savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė +370 319 61124, el. p. raminta.baranauskiene@prienai.lt, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jakimavičiūtė +370 319 61190, edita.jakimaviciute@prienai.lt.
Rangovo: vyriausiasis inžinierius Antanas Tarasevičius, tel. +370 68605448, el. p. antanas.tarasevicius@keliuprieziura.lt.
12. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Šalys Sutartį pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis. Sutarties priedas - pasiūlymas.

Užsakovas	Rangovas
Prienų rajono savivaldybės administracija	AB „Kelių priežiūra“
Laisvės a. 12, 59126 Prienai	Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas
Juridinio asmens kodas 288742590	Juridinio asmens kodas 232112130
Ne PVM mokėtojas	PVM mokėtojo kodas LT321121314
A. s. LT087300010076935559	Banko sąskaitos Nr. LT617044060003560452
AB bankas „Swedbank“	AB SEB bankas
Banko kodas 73000	Banko kodas 70440
Tel. +370 319 61 105	Tel. +370 37 20 22 93
El. p. administracija@prienai.lt	El. p. info@keliuprieziura.lt
Administracijos direktorė / Jūratė Mickevičienė	Kauno kelių tarnybos vadovas / Linas Vasiliauskas