## SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. RUGSĖJO 14 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. U-572 PAKEITIMO

2024 m.                    d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Mindaugo Juotkaus,  veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470  (toliau – Užsakovas), ir UAB „Rofolis“, atstovaujama direktoriaus Arūno Abromaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2023-09-14 paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. U-572 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 2.4.2, 2.4.3.5, 2.9.2.1 ir 2.9.2.4  papunkčiais, susitarė:

- Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis,  rizika ir atsakomybe atlikti   šio susitarimo 4 priede „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“ nustatytais terminais papildomus remonto darbus, nurodytus Susitarimo 2 priede, kurie yra įkainoti 39183,68 Eur (trisdešimt devynis tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt tris eur 68 ct) su PVM ir papildomus remonto darbus, nurodytus Susitarimo 3 priede, kurie yra įkainoti 25550,35 EUR (dvidešimt penkis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt eur 35 ct) su PVM.

- Atsisakoma vykdyti remonto darbus, nurodytus Susitarimo 1 priede, kurie yra įkainoti 49167,09 EUR (keturiasdešimt devynis tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt septynis eur 09 ct) su PVM.

- Pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.1. papunktį ir nustatyti naują darbų kainą –

507179,30 Eur (penki šimtai septyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt devyni eur ir 30 ct) su PVM.

- Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto suma 10 (dešimt) procentų nuo padidėjusios šio susitarimo 3 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM, kuris turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 papunktyje.

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Susitarimo priedai:

1 priedas „Nevykdomų darbų sąmata“, 4 lapai;

2 priedas „Papildomų darbų sąmata“, 6 lapai;

3 priedas „Papildomų darbų sąmata“, 2 lapai;

4 priedas „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“, 1 lapas.

9. Šalių parašai ir rekvizitai:

| Užsakovas: LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Įmonės kodas 300066843 MOKĖTOJAS Lietuvos kariuomenė Kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, banko kodas 40 400 A/s LT62 40400 63610 001175 | Rangovas: UAB „Rofolis“ Partizanų g. 58 , Kaunas LT-49377 Įmonės kodas 135690672 PVM kodas LT356906716 A/s LT947044060003458881 AB SEB bankas Banko kodas 70440 |
| --- | --- |

| Užsakovo vardu: Vadas plk. ltn. Mindaugas Juotkus A.V. | Rangovo vardu: Direktorius Arūnas Abromaitis A.V. |
| --- | --- |