SUSITARIMAS NR. 2024-SUT-_____

DĖL VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ANALITIKOS ĮRANKIO SUTARTIES Nr. 2024-SUT-96 SUSTABDYMO

2024 m.______________ d.

Vilnius

Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“, juridinio asmens kodas 124644360, atstovaujama Viešojo transporto organizavimo vadovės, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas                                 , veikiančios pagal Vilniaus miesto savivaldybės mero 2024-06-06 potvarkį Nr. 23-140/24 (toliau – Pirkėjas),

ir

UAB „Fima“, juridinio asmens kodas 121289694, atstovaujama generalinio direktoriaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas)

toliau Pirkėjas ir Tiekėjas  kartu vadinami „Šalimis”, o kiekvienas atskirai - „Šalimi”,

atsižvelgdami į tai, kad:

- Šalys 2024-06-26 pasirašė Vaizdo stebėjimo kamerų analitikos įrankio tiekimo sutartį Nr. 2024-SUT-96  (toliau – Sutartis),

- Pirkėjas negali pateikti Tiekėjui techninės įrangos (serverio) Prekės diegimui.

- Sutarties 21.2. 2 p. numato Sutarties stabdymo galimybę, jei „Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

- Sutarties 21.6. p. numato, kad „Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą <...>“.

vadovaudamiesi Sutarties 21.2.2. punktu, 21.6. punktu susitarė ir sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

    - Sustabdyti Sutarties vykdymą nuo 2024-08-07 iki išnyks aplinkybės, trukdančios Pirkėjui priimti Prekę, bet ne ilgiau nei iki 2024-11-07 d. Apie nurodytų aplinkybių išnykimą Pirkėjas Tiekėją informuos atskirai.

- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šalys patvirtina, kad šį Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų valią bei interesus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| Pirkėjas Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius Kodas: 124644360 PVM mokėtojo kodas: LT246443610 Tel. / faks.: +370 5 210 7050 El. pašto adresas: info@judu.lt A. s.: LT14 7044 0600 0764 2185 Bankas: AB SEB bankas _______________________ A.V. | Tiekėjas UAB „Fima“ Žirmūnų g.139, LT-09120 Vilnius Įmonės kodas 121289694 PVM mokėtojo kodas: LT212896917 Tel. +370 5 2363535 El. paštas: info@fima.lt A. s.: LT35 7044 0901 0334 8941 Bankas: AB SEB bankas, 70440 ____________________________ A. V. |  |
| --- | --- | --- |