SUSITARIMAS

DĖL M.TRANSPORT INFORMACINĖS SISTEMOS VYSTYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 2023-SUT-262
PAKEITIMO

20__ m. __________ ___ d. Nr. _____________

Vilnius

Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“, atstovaujama Viešojo transporto organizavimo vadovės, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas , veikiančios pagal Vilniaus miesto savivaldybės mero 2024 m. birželio 6 d. potvarkį Nr. 23-140/24 (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „VIRTUALIŲ PASLAUGŲ OPERATORIUS“ , atstovaujama direktoriaus , veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau kartu Užsakovas ir Paslaugų teikėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad: - 2023-11-27 Užsakovas ir Paslaugų teikėjas sudarė m.Transport informacinės sistemos (toliau – MTIS) vystymo ir priežiūros paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2023-SUT-262 (toliau – Sutartis); - per Sutarties vykdymo laikotarpį išnaudota nenumatytų papildomų vystymo paslaugų apimtis, bet atsirado poreikis papildomai įsigyti nenumatytų papildomų vystymo paslaugų: i) atsiradus poreikiui (nes reikalinga patalpinti naują programėlės versiją pakeičiant naudojimosi programėle sąlygas) atnaujinti M.Parking ir M.Ticket programėlių kodą, pagal pasikeitusius Google play parduotuvės valdytojo saugos reikalavimus, norint naujas programėlių versijas patalpinti Google play parduotuvėje, ii) taip pat siekiant pritaikyti M.ticket programėlę neįgaliesiems pagal teisės aktų reikalavimus, iii) papildomas funkcionalumas M.parking programėlėje, kai yra nustatytas mokėjimo būdas iš telefono abonento, siūlantis ir nukreipiantis vartotoją pasikeisti į palankesnį vartotojui mokėjimo būdą ir kiti nenumatyti poreikiai.; - planuojama papildomų nenumatytų papildomų vystymo paslaugų apimtis 167,5 val. kas sudarytų 13400 eur. be PVM, t.y. 10 proc. pradinės Sutarties vertės; vadovaudamosi: - Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.1 punktu, numatančiu, kad Sutartis keičiama Sutartyje numatytais atvejais bei atvejais, kai tai galima, vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio nuostatomis; - tuo, kad Sutarties pakeitimas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 2 d. 1-3 punktuose nustatytas Sutarties keitimo sąlygas: - bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų; - bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė ir šio pakeitimo vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties; - pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio. - Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui; sudarė susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas): - Pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2.2. Sutarties kaina (Pradinės sutarties vertė), Eur be PVM 147 400,00 EUR (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai eur ir 00 ct), Sutarties kaina Eur su PVM 178 354,00 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eur ir 00 ct).“ - Pakeisti Sutarties Priedo Nr.2 lentelę ir ją išdėstyti taip: „ Eil. Nr.; Pirkimo objektas; Mato vienetas; Maksimalus paslaugų teikimo terminas (kiekis)**; Vieneto įkainis, Eur be PVM; Viso kiekio kaina, Eur be PVM (4) x (5). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; m.Transport informacinės sistemos priežiūros paslaugos; mėn.; 12; 2 500,00; 30 000,00. 2. MTIS vystymo paslaugos. 2.1.; MTIS vystymas (Techninės specifikacijos 13.1 p.); val.; 900; 80,00; 72 000,00. 2.2.; MTIS vystymo paslaugos, E.kontrolės projektui (Techninės specifikacijos 13.2. p.); val.; 200; 80,00; 16 000,00. 2.3.; Nenumatytos papildomos vystymo paslaugos (Techninės specifikacijos 13.3 p.).; val.; 367,5; 80,00; 29 400,00. “ - Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. - Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. - Šalys patvirtina, kad šį Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų valią bei interesus ir pasirašė aukščiau nurodyta data. - Šalių rekvizitai ir parašai: Užsakovas Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius Kodas: 124644360 PVM mokėtojo kodas: LT246443610 Tel. / faks.: +370 5 210 7050 El. pašto adresas: info@judu.lt A. s.: LT14 7044 0600 0764 2185 Bankas: AB SEB bankas; Paslaugų teikėjas UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ Ateities g. 10, LT-08303, Vilnius Kodas: 300093064 PVM mokėtojo kodas: LT100001611012 Tel. +370 6 144 4853 El. pašto adresas: info@vpo.lt A. s.: LT24 2140 0300 0202 5351 Bankas: Luminor Bank AS. _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas); _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas).