S U S I T A R I M A S  Nr.

DĖL PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J4-171-2024

2024 m. spalio     d., Klaipėda

Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – „Užsakovas“), kuriai atstovauja		,

ir

UAB „Ekovalis“ (toliau – „Tiekėjas“), kuriai atstovauja		,

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos, į:

(A) Šalių 2024 m. rugpjūčio 9 d. sudarytą Paslaugų sutartį Nr. J4-171-2024  (toliau – „Sutartis“), kuria Tiekėjas įsipareigojo atlikti Talpyklų T-01-1301 ir T-01-1302 valymo paslaugas (toliau – „Paslaugos“);

(B) Pasikeitusias aplinkybes, kurių Užsakovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu (talpyklos T-01-1302 valymo reikalingumo eksploatacijai situaciją) ir į tai, kad Sutarties pobūdis nesikeičia, tik vienas iš Sutarties objektų dėl techninių priežasčių pakeičiamas analogiškai kitu, pakeičiant Sutartyje talpyklos pavadinimą bei į tai, kad dėl šių pasikeitimų, nepriklausančių nuo Sutarties Šalių, Tiekėjas nespės laiku įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų ne dėl Tiekėjo kaltės;

(C) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. 3 p. nuostatas;

Vadovaujantis Įstatymo 97 str. 1 d. 3 p. nuostatomis bei Sutarties BS 13.1 ir 13.2 punktų nuostatomis Šalys susitarė:

- Užsakovas pakeičia talpyklą T-01-1302 į identišką T-01-1304, o Tiekėjas atlieka Sutartyje numatytas identiškas paslaugas pakeistoje talpykloje;

- Pratęsti Sutarties terminą iki 2024 m. lapkričio 30 d., atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes ir į Sutarties vykdymo sustabdytą laikotarpį, kurio metu Tiekėjas negalėjo vykdyti Sutarties dėl aukščiau nurodytų priežasčių;

- Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui;

- Šis susitarimas įsigalioja ir yra privalomas Šalims nuo jo pasirašymo dienos.

- Šis susitarimas pasirašytas abiejų Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| UŽSAKOVAS AB „KN Energies“ | TIEKĖJAS UAB „Ekovalis“ |
| --- | --- |