PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE

2024 M. BIRŽELIO 19 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-1026

2024 m.  __________________  d.  SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. birželio 19 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1026 (toliau – Sutartis) 10.2. punkto nuostatomis ir atsižvelgdami į 2024-11-15 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (VKIF-685) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdant Statybininkų g. 7 kiemo aikštelės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo darbus, atsiradus papildomiems darbams, nurodytiems 2024-11-15 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (VKIF-685) padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 19 635,94 Eur (devyniolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt penki eurai, 94 ct.) su PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų keičiamų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 188 903,05 Eur (šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trys eurai, 05 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 39 669,64 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 64 ct).

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

4. Susitarimo priedai – 2024-11-15 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (VKIF-685) bei jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 383 409 Faksas +370 41 524 109 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS UAB „Limega“ Kanapių g. 1C, Šiauliai Juridinio asmens kodas 145407247 PVM kodas LT454072410 A.s. LT45 7300 0101 1526 7450 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 678 87 645 El. p. info@limega.lt |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius | Vytautas Vilkas Direktorius |

Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Lorinta Laureckytė, tel. (+370 41) 596 324 el. p.: lorinta.laureckyte@siauliai.lt.