202__ _  _ Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2023  __  __________

Telšiai

## Paslaugų teikėjo UAB Eridaras miškininkystės darbų rangos paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Telšių  regioniniam padaliniui 2023 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas | tūkst.vnt | 115 |  |  |  | 60 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst.vnt | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 67 |  |  |
| 3. | Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos | tūkst.vnt | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 18 |  |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS