APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2024 m. rugsėjo mėn. 23 d.

Objektas: „Šakių r. sav., Kidulių k., Sodų g. pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbai“

Sutartis: 2024-08-21 Nr. VPS-199

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio;

Rangovo atstovo – UAB „Kelranga“ Statybos vadovo Arvydo Iešmantavičiaus.

Nustatė:

Sutartyje numatyta įrengti pėsčiųjų tako dangą iš asfaltbetonio mišinio. Rangovas informuoja, kad šalia tako augančių medžių šaknynas gali turėti neigiamos įtakos dangos konstrukcijos ilgaamžiškumui. Siekiant paprastesnės, pigesnės statinio eksploatacijos (remontuojant dangą), siūlo pėsčiųjų tako dangą įrengti iš betoninių trinkelių.

Komisijos išvados:

Įvertinus esamą situaciją bei siekiant paprastesnės, pigesnės statinio eksploatacijos, pėsčiųjų tako dangą įrengti iš betoninių trinkelių.

Rangovas įpareigojamas parengti neatliekamų ir papildomų darbų sąmatas.

Komisija:

Martynas Remeikis

Arvydas Iešmantavičius