PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. LS-151

PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 9 D.  PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO254106/25-1-27

2024 m. spalio 31 d., Alytus

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, įm. k. 190272175 (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Svajūno Žukausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės

ir  UAB IN Ace, įm. k. 300935637 (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Mariaus Matuliukščio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos Šalimis,

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Tiekėjas 2023 m. gegužės 9 d. sudarė Sutartį Nr. CPO254106/ LS-1-127 (toliau – Sutartis) dėl Gydymo paskirties pastato, Ligoninės g. 12, Alytuje rekonstravimo projekto paslaugos;

- Sutarties vertė – 57570,00 Eur be PVM (69659,70 Eur su PVM).

- Gautas ekspertizės aktas Nr. BT 24-42.1 su pastaba dėl projekto viešinimo medžiagos, kuriame matytųsi, jog atliktas visų statinių (vandentiekio tinklų – su rezervuarais) viešinimas,

- Vandentiekio tinklų – su rezervuarais priskirtinų inžinerinims statiniams, kurie nėra įtraukti į STR 1.04.04.:2017 4 priedo visuomenei svarbių statinių sąrašą, viešinimas nebuvo atliktas, tačiau yra būtinas tinkamam Sutarties įvykdymui;

- Užsakovas reikalauja Tiekėjo nedelsiant atsižvelgti į ekspertizės akte pateiktą pastabą ir atlikti viešinimo paslaugą;

- Tiekėjo keitimas negalimas dėl techninių priežasčių;

vadovaujantis:

- Sutarties 8.1 p. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o pagal 8.1.4 p. viešųjų pirkimų įstatymo numatytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka, jei toks sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Sutartyje.

- Sutarties 4.4.4 p., kuriame numatyta, kad įsigijant papildomas paslaugas be kurių negalima užbaigti Sutarties, Paslaugų suteikimo terminas, numatytas Sutarties 4.1 p., raštišku Šalių sutarimugali būti pratęsiamas.

- VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

remiantis Sutarties 8.1 p. nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl papildomų viešinimo paslaugų ir susitarė:

- Tiekėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio susitarimo pasirašymo dienos turi atlikti viešinimo procedūras dėl Gydymo paskirties pastato, Ligoninės g. 12, Alytuje rekonstravimo projekto, kad matytųsi, jog atliktas visų statinių viešinimas ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus;

- Tiekėjas, įvykdęs šio Susitarimo 10 p. sąlygas ir gavęs iš Alytaus miesto savivalybės  Gydymo paskirties pastato, Ligoninės g. 12, Alytuje rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pritarimą, per 5 d. d. gauna bendrosios projekto ekspertizės aktą.

- Šio Susitarimo vertė  – 2000,00 Eur be PVM (2420,00 Eur su PVM).  Įvertinus šio Susitarimo vertę, Sutarties vertė – 59570,00 Eur be PVM (72079,70 Eur su PVM)

- Šis Susitarimas yra neatskiriama 2023 m. gegužės 9 d. Sutarties Nr. CPO254106/ LS-1-127 dalis.

- Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu, T. y. visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2023 m. gegužės 9 d. Sutartyje Nr. CPO254106/ LS-1-127.

- Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

- Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku šalių susitarimu.

- Susitarimas sudarytas ir pasirašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent šalys sudarys susitarimą dėl šio Susitarimo nutraukimo.

| Užsakovas: VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė Adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus Įmonės kodas 190272175 PVM kodas – Tel.: +370 315 56301 El. p.: alytus@ligonine.lt Direktorius Svajūnas Žukauskas | Tiekėjas: UAB IN Ace Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius Įmonės kodas 300935637 PVM kodas LT100003357517 mob. tel. + 370 600 61119 info@inace.lt Direktorius Marius Matuliukštis |
| --- | --- |