# SUSITARIMAS

# DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 31 D. „KAUNO R. SAV., VILKIJOS SEN. VILKIJOS MIESTO KAUNO GATVĖS KAPITALINIS REMONTAS“ RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-1113 SALYGŲ PAKEITIMO

2024 m.         d.   Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, 49600 Kaunas, atstovaujama l.e.p. Administracijos direktorės Rūtos Černiauskienės, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Vigatas“, juridinio asmens kodas 180225992, adresas Plento g. 13, Norgėlai, Raseinių r. sav., atstovaujama direktoriaus Oleg Barkovskij veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), veikianti jungtinėje veikloje kartu su UAB ,,Helanas“, juridinio asmens kodas 161284349, adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami ,,Šalimis“, sudarė 2022 m. rugpjūčio 31 d. ,,Vilkijos seniūnijos Vilkijos miesto Kauno gatvės kapitalinio remonto“ sutarties Nr. S-1113 (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

- Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies, Sutarties 18.11.5, 18.12.3 ir 18.15 punktais, atsižvelgdamos į 2024-10-28 pateiktą darbų pakeitimo aktą Nr. 7 susitaria, kad Rangovas atliks papildomus darbus, kurių vertė yra 125 813,69 Eur su PVM (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų ir 69 ct). Kiekiai ir kainos nurodytos darbų sąmatoje, kuri yra neatskiriamas šio Susitarimo priedas.

- Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punkto, Sutarties 18.11.3 ir 18.12.1 papunkčio, atsižvelgdamos į  2024-10-28 pateiktą darbų pakeitimo aktą Nr. 7 susitaria, kad Šalys atsisako vykdyti rangos darbus kurių vertė yra 41 409,37 Eur su PVM (keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyni eurai ir 37 ct).

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 1 473 674,94 Eur su PVM (milijonas keturi šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt keturi eurai ir 94 ct).

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

4.  Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Susitarimo priedai:

5.1.  Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 7, 1 byla.

Užsakovas:	  Rangovas:

| Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 Tel. (+370 37) 30 55 02 El. p. info@krs.lt A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius L.e.p. Administracijos direktorė Rūta Černiauskienė | UAB „Vigatas“ Plento g. 13, Norgėlai, Raseinių r. Įmonės kodas 180225992 PVM kodas LT802259917 A.s. LT207300010092003517 Tel. +370 614 56119, +370 686 51507 El. p. info@vigatas.lt Direktorius Oleg Barkovskij |
| --- | --- |