suSITARIMAS NR. 1

PRIE 2024-08-27 PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 110-24R-38

2024-11-29

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Juknos (toliau – Užsakovas), ir

Jonas Pyragas, kurio adresas .................., veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1289124 (toliau – Vykdytojas),

toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami Šalimis, kiekvienas atskirai Šalimi,

vadovaudamiesi 2024-08-27 paslaugų teikimo sutarties Nr. 110-24R-38 (toliau – Sutartis) 2.2 punktu,

sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl sutarties keitimo ir susitarė:

- Pakeisti Sutarties 2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.2. Paslaugos teikimo terminas – iki 2025-01-10 pagal Šalių suderintą Paslaugos atlikimo grafiką. Jei ne dėl Vykdytojo kaltės Paslauga neatliekama nurodytu terminu, Šalių sutarimu Paslaugos atlikimo terminas gali būti tikslinamas, tai įforminama raštu papildomu susitarimu.“

- Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- Susitarimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

AB „Panevėžio energija“			Jonas Pyragas

Generalinis direktorius

Tomas Jukna