SUSITARIMAS Nr. 20 DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-1356

2024-11-29

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

AB „Kauno tiltai“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2022-10-21 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1356 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio  A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinio Kleboniškio tilto griovimas ir naujo statyba);

- 2024-10-16 raštu Nr.S24-1044 Rangovas informavo, kad, vykdant Sutartyje numatytus darbus bei pradėjus rengti II baseino lietaus nuotekų tinklus Pk 998+21 kairėje pusėje nuo šulinio L1-(35B) į šulinį L1-(35A) nėra galimybės įrengti Dn250 nuotekų vamzdžio, kadangi kelyje M1K nuo Pk 997+85 iki Pk 1002+55 yra esama AB „Kauno energija“ priklausanti šiluminių tinklų trasa. Rangovas kreipėsi su motyvuotu siūlymu dėl statinio projekto rengėjo pateiktų papildomų projektinių sprendinių įgyvendinimo, atliekant papildomus darbus: vandenį nuvesti į sankasos apačią (detalizuota Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 11 578,74 Eur be PVM;

- Sutarties vykdymo metu buvo nustatyta, kad prietilčio zonose yra įrengtos ŠT kameros, dėl kurių buvo padaryti projekto koregavimo sprendiniai:  atsisakoma šulinių L1-(35B) ir L1-(35B) bei lietaus nuotekų tinklo skersai kelio M1K įrengimo, dėl kurių atsirado neatliekamų darbų (detalizuota Priede Nr. 1). Bendra neatliekamų darbų kaina sudaro 8 853,12 Eur;

- Sutarties 125 punktu ir 135 punktu  Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus  nuostatomis sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 14 010,28 Eur (keturiolika tūkstančių dešimt Eur 28 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 11 578,74 Eur (vienuolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 74 ct).

  - 21 proc. PVM yra 2 431,54 Eur (du tūkstančiai  keturi šimtai trisdešimt vienas Eur 54 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra  10 712,28 Eur (dešimt tūkstančių septyni šimtai dvylika Eur 28 ct).

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 8 853,12 Eur (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt trys Eur 12 ct).

  - 21 proc. PVM yra 1 859,16 Eur (tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni Eur 16 ct).

- Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 ir 13  punktuose numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

- „12. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 70 491 239,23 Eur su PVM (septyniasdešimt milijonų keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt devyni Eur 23 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

- 12.1. Sutarties kaina be PVM yra 58 257 222,50 Eur (penkiasdešimt aštuoni milijonai du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt du Eur 50 ct);

- 13. 21 proc. PVM yra 12 234 016,73 Eur (dvylika milijonų du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šešiolika Eur 73 ct)“.

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 ir 13  punktuose numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 3 298,00 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 70 491 239,23 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų  darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.

- Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr.18

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS AB „Kauno tiltai“ Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas Įmonės kodas 133729589 PVM kodas 1337295811 A.s. Nr. LT 46 2140 0300 0043 2506 Luminor Bank AB, banko kodas 40100 El. p. kaunotiltai@kaunotiltai.lt Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |