SUSITARIMAS DĖL 2020 M. BIRŽELIO 18 D.

ALEKSANDRO BARAUSKO PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO

SISTEMOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-265  PAKEITIMO

2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr.21-16-423

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir UAB „FIMA“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, toliau kartu sutartyje vadinami šalimis, vadovaudamosi 2021 m. birželio 18 d. Aleksandro Barausko pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. (21)-16-265 (toliau – sutartis) 1.3, 8.3 papunkčiais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir atsižvelgdamos į UAB „FIMA“ 2021 m. rugpjūčio 6 d. raštą Nr. SP21-558 „Dėl pasiūlymo tvoros įrengimui“, susitarė:

- 2021 m. liepos 26 d. susitarimas dėl sutarties pakeitimo Nr. 21-16-365 laikomas negaliojančiu.

- Įsigyti su pirkimo objektu susijusią įrangą (toliau – įrangą), kurios bendra vertė  700 119,43 Eur su PVM. Šios įrangos vertė sudaro 9,26  proc. nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 7 560 013,78 su PVM.

- Tiekėjas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo šio susitarimo pasirašymo dienos įrengti tvorą. Šis terminas gali būti pratęstas dar 1 mėn. dėl priežasčių, nurodytų sutarties XI skyriuje, XIII skyriuje ar dėl kitų objektyvių priežasčių. Kitą įrangą tiekėjas įsipareigoja pristatyti, sumontuoti bei perduoti Pirkėjui sutarties 2.1.3 papunktyje nustatytais terminais, pagal šalių suderintą darbų grafiką. Pasienio ruožo atkarpose, kuriose bus įrengta tvora, diegiamos sienos stebėjimo sistemos vaizdo detekcijos ir analitikos funkcionalumas bus užtikrintas kamerų matymo zonoje iš Lietuvos Respublikos pusės iki tvoros.

- Pirkėjas už šiame susitarime nurodytą įrangą atsiskaitys sutarties 3.4.2 papunktyje nustatyta tvarka, t. y. pagal prekių pristatymo ir paslaugų suteikimo faktą (tarpinis mokėjimas).

- Pakeisti:

  - sutarties 3.1 punkte išdėstytą lentelę ją papildant 36 eilute bei pakeisti bendros kainos eilutes ir jas išdėstyti taip:

„

| 36. | Tvora su įrengimu | 2 315 m. | 249,94 | 578 611,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) |  |  |  | 5 756 798,87 |
| PVM (21%) suma: |  |  |  | 1 208 927,76 |
| Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) |  |  |  | 6 965 726,63 |

„

5.2. sutarties 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Bendra sutarties kaina:

| Bendra kaina Eur be PVM – 6 826 556,37 | šeši milijonai aštuoni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai 37 ct |
| --- | --- |
| PVM (21 %) suma Eur – 1 433 576,84 | vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai 84 ct |
| Bendra kaina Eur su PVM – 8 260 133,21 | aštuoni milijonai du šimtai šešiasdešimt tūkstančių vienas šimtas trisdešimt trys eurai 21 ct |

„

- Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir galioja kaip neatskiriama sutarties dalis.

- 2021 m. liepos 26 d. susitarimas Nr. 21-16-365 pripažįstamas negaliojančiu nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos.

- Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

| Valstybės sienos apsaugos tarnyba PIRKĖJAS | TIEKĖJAS |  |
| --- | --- | --- |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT 886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel.: +370 5 2719305 Faksas: +370 5 2719306 Atsisk. sąsk. LT 29 7300 0101 1723 4122 „Swedbank“, AB 73000 Tarnybos vado pavaduotojas Vidas Mačaitis |  | Uždaroji akcinė bendrovė „FIMA“ Įm. kodas 121289694 PVM mokėtojo kodas LT212896917 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel.: +370 8 236 3535 Atsisk. sąsk. LT 90 7300 0100 0009 0101 „Swedbank“, AB 73000 UAB „FIMA“ Generalinis direktorius Jonas Jablonskis |