papildomas susitarimas Nr. 1

dėl 2024 m. rugpjūčio 12 d. statybos rangos sutarties Nr. gv-24/5 Pakeitimo

2024 m. gruodžio 11   d.	 Nr.GV-24/11

Visaginas

Visagino Gerosios vilties progimnazija, kodas 190243095, kurios registruota buveinė yra Partizanų g. 2, 31105 Visaginas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Jolanta Bartkūnienės, veikiančios pagal Visagino Gerosios vilties progimnazijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Eurogama“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 224301850, atstovaujama direktoriaus Algirdo Mameniškio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

Šalys 2024 m. rugpjūčio 12 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. GV-24/5 (toliau- Sutartis) dėl specialių poreikių asmenims skirto vertikalaus keltuvo (lifto) su šachta, adresu Partizanų g, 2, Visagine statybos;

Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.2. punkte nenurodyta sutarties pratęsimo galimybės., todėl Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 1 dėl 2024 m. rugpjūčio 12 d. statybos rangos sutarties Nr. GV-24/5 pakeitimo (toliau- Susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties atlikimo terminą 30 kalendorinių dienų terminui t. y. iki 2025 m. sausio 21 d. (imtinai) atsižvelgiant į Sutarties specialiųjų sąlygų 10.2. papunktį ir Sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.1.4. papunktį.

2. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

3. Spausdintas rašytinis Susitarimas sudaromas [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

- Susitarimas (elektroninio dokumento forma) Šalių gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju, Susitarimą pasirašančios Šalies atstovo kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė Šalies atstovo rašytiniam parašui, patvirtintam juridinio asmens antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

- Elektroniniu parašu pasirašomas visas elektroninio dokumento turinys ir kiti pasirašomieji elementai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis.

- Susitarimo Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas Susitarimas (elektroninis dokumentas) yra laikomas autentišku Susitarimu. Atsižvelgiant į Šalių teisėtus interesus, prireikus gali būti spausdinami kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyto Susitarimo (elektroninio dokumento) nuorašai.

- Kitos Sutarties  sąlygos ir  vykdymo tvarka nesikeičia.

- Šis Susitarimas, jį pasirašius Šalims, tampa neatskiriama 2024 m. rugpjūčio 12 d. statybos rangos sutarties Nr. GV-24/5 dalimi.

- Pasirašydamos šį Susitarimą Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra jų perskaitytas, suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.

PRIDEDAMA. 2024 m. gruodžio 6 d. UAB „Eurogama“ raštas Nr. 2024/1203-01 dėl sutarties pratęsimo, 2 lapai.

Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Visagino Gerosios vilties progimnazija Įmonės kodas 190243095 Partizanų g. 2, 31105 Visaginas Tel. +370 386 31671, El. p. geroji.viltis@vgvp.lt | RANGOVAS UAB „Eurogama“ Įmonės kodas 224301850 PVM mokėtojo kodas LT243018515 Registro tvarkytojas –VĮ Registrų centras Vydūno g. 6-41, 06204 Vilnius Tel.: +370 5 240 6156 el. paštas: eurogama@eurogama.lt |
| --- | --- |
| Direktorė Jolanta Bartkūnienė Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. | Direktorius Algirdas Mameniškis Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |