## SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 27  D. PIRKIMO SUTARTIES CPO300186/U-401 PAPILDOMŲ DARBŲ ĮSIGIJIMO IR VERTĖS PAKEITIMO

2024 m. lapkričio         d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas) ir UAB ,,Santjana“ , atstovaujama direktoriaus Rimvydo Ramanausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2024 m. gegužės 27 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. CPO300186/U-401 (toliau – Sutartis) pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo atlikti KASP 6R Administraciniam pastatui 1B2p, Savanorių g. 5, Pakruojis, katilinės ir šildymo sistemos remonto darbus (toliau – Darbai);

b) Sutarties įgyvendinimo metu vykdant Sutartį iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų;

c) Vadovaujantis Sutarties 10.1.4 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama;

Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį, racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, užtikrinti Darbų vykdymą, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus už 5341,82  (penkis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt vieną eurą, 82 ct.) Eur su PVM.

2.  Pakoreguoti Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas konkursui“ nurodytą Tiekėjo pasiūlymo kainą ir ją išdėstyti taip:

Tiekėjo pasiūlymo kaina (Eur be PVM): 49232,73 (keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt du eurai, 73 ct.);

21 % PVM: 10338,87 (dešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 87 ct.);

Tiekėjo pasiūlymo kaina (Eur su PVM): 59571,60 Eur su PVM (penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt vienas euras, 60 ct.);

3. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 3 „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

4. Vadovaujantis Sutarties 7.1 punktu Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui šių darbų įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 5 % nuo papildomų darbų vertės be PVM.

5.  Susitarimas laikomas neatskiriama sutarties dalimi.

6. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos ir kai Tiekėjas pateikia Užsakovui reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą.

7. Popierinės formos Susitarimas sudaromas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią,
po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant kvalifikuotais
elektroniniais parašais, sudaromas 1 egzemplioriumi.

8. Susitarimo priedai:

8.1.  1 priedas „Papildomų paprastojo remonto darbų aktas Nr. ST-226“, 2 lapai.

8.2.  2 priedas „Papildomų paprastojo remonto darbų sąrašas“, 2 lapai.

8.3.  3 priedas „Papildomų remonto darbų lokalinė sąmata“, 1 lapas.

8.4.  4 priedas „Techninė specifikacija“, 2 lapai.

8.5.  5 priedas „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“, 1 lapas.

9. Šalių parašai ir rekvizitai:

| Užsakovas: LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. (8 5) 278 53 43 Faksas (8 5) 211 38 14 Lietuvos kariuomenė Juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas 40400 A/s LT62 40400 63610 001175 Užsakovo vardu Vadas plk. ltn. Mindaugas Juotkus A.V. | Tiekėjas: UAB „Santjana“ Gelvonų g. 2, LT-07149, Vilnius Įm. kodas 122656944 PVM kodas LT226569415 A. s. LT174010049501121558 AB Luminor Bankas Tel. +37070035525 El. p. info@santjana.lt Tiekėjo vardu Direktorius Rimvydas Ramanauskas A.V. |
| --- | --- |