PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2024-10-16 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A56(1)-1205-(3.18) „BŪSTO PRITAIKYMO DARBAI ASMENIMS SU NEGALIA“

2024 m. gruodžio ___ d.

Vilnius

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, atstovaujama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo patarėjo, l. e. administracijos direktoriaus pareigas Gedimino Miškinio, veikiančio pagal Vilniaus rajono savivaldybės mero 2024 m. gruodžio 11 d. potvarkį Nr. M23-333 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vladislavo Kondratovičiaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti Administracijos direktoriaus pareigas“ (toliau – Užsakovas), ir UAB Statybos faktorius, juridinio asmens kodas 305544546, kurio registruota buveinė yra Ramybės g. 4-70, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Tadeušo Bojarovičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 d., Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1 ir 56.4 p., 2024 m. spalio 16 d. Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-1205-(3.18) „būsto pritaikymo darbai asmenims su negalia“ (toliau – Sutartis) 2.2.1, 3.2, 3.7.2, 15.1 punktais, atsižvelgdami į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos 2024 m. gruodžio 17 d. posėdžio protokolą Nr. 13 ,

susitariame:

      - Atsisakyti dalies darbų objekte Šiltnamių g. 2-14, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r., kurių bendra vertė yra 1627,30 Eur su PVM (vienas tūkstantis šeši šimtai  dvidešimt septyni Eur, 30 ct) – 10,63 proc. nuo pradinės sutarties kainos. Nevykdomi darbai nurodyti nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje (Susitarimo 1 priedas).

      - Atlikti būtinus būsto pritaikymo darbus vietoje nevykdomų darbų objekte Šiltnamių g. 2-14, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r., kurių bendra vertė yra 1301,31 Eur su PVM) – 8,5 proc. nuo pradinės sutarties kainos. Būtini darbai nurodyti vykdomų darbų vietoj nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje (Susitarimo 2 priedas).

      - nustatyti naują Sutarties kainą – 14989,49 Eur (keturiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 49 ct), įskaitant PVM, kuris yra 2601,48 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai vienas euras, 48 ct).

      - Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai ir įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

      - Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

      - Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

PRIDEDAMA:

- Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

- Vykdomų darbų vietoje nevykdomų  lokalinė sąmata, 1 lapas.

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracija Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius Įmonės kodas 188708224 AB Luminor bank banko kodas 40100 A/s LT 974010042400040148 Tel. (8 5) 273 3183 El. paštas vrsa@vrsa.lt Administracijos vyriausiasis patarėjas, l. e. administracijos direktoriaus pareigas Gediminas Miškinis __________________ (parašas) A.V. | UAB „Statybos faktorius“ Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius +370 677 67789 305544546 LT 100013192618 Direktorius Tadeušas Bojarovičius ____________________________ Parašas |