SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. LAPKRIČIO 6 D. MODERNIZUOJAMOS LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LITEKO2) TAIKOMOSIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS VYSTYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 41P-248-(4.11.MR) PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

2024 m. gruodžio ......  d. Nr.

Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas 188724424, buveinės adresas L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, atstovaujama direktorės Natalijos Kaminskienės, veikiančios pagal Nacionalinės teismų administracijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-36 „Dėl Nacionalinės teismų administracijos nuostatų patvirtinimo“, 17 papunktį, Nacionalinės teismų administracijos darbo reglamento, patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 6P-199-(1.1) „Dėl Nacionalinės teismų administracijos darbo reglamento patvirtinimo“, 11 punktą,

ir UAB ,,Proit“, juridinio asmens kodas 302560374, buveinės adresas Jonavos g. 260, LT-44110 Kaunas, (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Justino Brokoriaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis,

vadovaudamosi 2024 m. lapkričio 6 d. Modernizuojamos Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO2) taikomosios programinės įrangos vystymo ir palaikymo paslaugų teikimo sutarties Nr. 41P-248-(4.11.Mr) (toliau – Sutartis) 6-7 punktais,

atsižvelgdamos į tai, kad užtruko Sutarties pasirašymo procedūros,

s u s i t a r i a  :

- Pratęsti paslaugų teikimo terminus 3 mėnesiams, t. y. Techninės specifikacijos 1 lentelėje Numatomi darbai 1 punkte (Bylų skirstymo pakeitimų įgyvendinimas) ir 2.1 papunktyje (Teismų sistemos reorganizacijos įgyvendinimas: 1 etapas (atliekama iki LITEKO2 eksploatacijos pradžios)) įvardinti darbai turi būti atlikti iki 2025 m. balandžio 1 d., 2.2 papunktyje (Teismų sistemos reorganizacijos įgyvendinimas: 2 etapas (atliekama po LITEKO2 eksploatacijos pradžios pagal iš anksto suderintą datą)) numatyti darbai turi būti atlikti iki 2025 m. liepos 1 d.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas pasirašomas abiejų Šalių įgaliotų atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| PASLAUGŲ GAVĖJAS Nacionalinė teismų administracija Juridinio asmens kodas 188724424 L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius Tel. +370 5 268 5186; El. paštas: info@teismai.lt A. s. LT264040063610000756 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400 Direktorė __________________________ Natalija Kaminskienė | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB PROIT Juridinio asmens kodas 302560374 Jonavos g. 260, LT-44110 Kaunas Tel. +370 5 259 5490 El. paštas: info@proit.lt A. s. LT71 4010 0510 0431 6200 Luminor Bank AB Banko kodas 40100 Direktorius _____________________________ Justinas Brokorius |
| --- | --- |