SUSITARIMAS DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 28 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR.VPS-158 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2024 m. gruodžio   d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814 , atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, esanti adresu Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2023 m. rugpjūčio 28 d. sudarė dėl Šakių m. J. Staugaičio gatvės Nr. Šak-11 kapitalinio remonto projektavimo ir darbų atlikimo (toliau – Darbai) sutartį Nr. VPS-158 (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 136 363,47 Eur (vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys eurai 47 ct) be PVM.

- Sutarties 89 punkte nustatyta, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

- Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

  - įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti lokalinėse sąmatose (2 priedas) ir kurių vertė yra 8 419,89 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniolika eurų 89 ct) su PVM, (6 958,59 be PVM).

Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 173 419,69 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai devyniolika eurų 69 ct) su PVM, 143 322,06 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du eurai 6 ct) be PVM.

4. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a)  papildomus darbus būtina įsigyti iš Rangovo, kadangi rangovo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 5,10 proc. pradinės Sutarties vertės;

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 89 punkto nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti lokalinėse sąmatose (2 priedas) ir kurių vertė yra   8 419,89 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniolika eurų 89 ct) su PVM, (6 958,59 be PVM).

- Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

- Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

- Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

5. Susitarimo priedai:

5.1. Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. 1. 2 lapai;

5.2. Lokalinės sąmatos 2 lapai.

| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188772814 Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai Tel. (+370 345) 60750 El. paštas savivaldybe@sakiai.lt A. s. LT68401004210001016 AB Luminor bank, kodas 40100 Administracijos direktorius A. V. Vytautas Ižganaitis _________________ data |  |  | Rangovas Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“ Juridinio asmens kodas 165108836 Gardino g. 30, LT-62154 Alytus Tel. +370 315 74640 El. paštas info@alytausparama.lt Direktorius A. V. Kastytis Nauckūnas __________________ data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |