DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO ADRESU SKROBLŲ G. 29 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANO IR ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATO RENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Daugiabučio namo, esančio adresu Skroblų g. 29  (toliau – Namas) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano ir energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - BVPŽ kodas: 71250000-5

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas turi būti rengiamas Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje.

  - Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas ne mažiau kaip 2 (du) skirtingus variantus A ir B energinėms klasėms.

  - Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis toliau išvardintais teisės aktais (aktualios redakcijos):

    - Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677;

    - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

    - Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

    - Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213;

    - 2009 m. gruodžio 16 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“;

    - Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-71;

    - Statybos techniniu reglamentas STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971;

    - Statybos techniniu reglamentas STR 2.01.02:2016 ,,Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738;

    - Statybos techniniu reglamentas STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-972 redakcija);

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - kitais susijusiais teisės aktais.

  - Parengtas Namo investicijų planas privalo būti viešai aptariamas su Namo butų ir kitų patalpų savininkais.

  - Užsakovas pasirenka kokiu būdu viešai bus pristatytas Namo butų ir kitų patalpų savininkams parengtas Namo investicijų planas:

    - Gyvai organizuojamas viešas Investicinio plano pristatymas;

    - Nuotoliniu būdu organizuojamas viešas Investicinio plano pristatymas, pasitelkiant elektroninių ryšių priemones, pavyzdžiui „Microsoft Teams“ ar kitas telekonferencijų platformas.

  - Viešąjį aptarimą gyventojams patogiu metu organizuoja, jo tvarką nustato ir jame dalyvauja bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba jo įgaliotas asmuo. Į viešąjį aptarimą kviečiamas Vilniaus miesto savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, VšĮ Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovas ir kiti su projekto įgyvendinimu susiję asmenys.

  - Parengtą Namo Investicijų planą  pristato Paslaugų teikėjas (Investicijų plano rengėjas). Po viešojo aptarimo Namo investicijų planas prireikus patikslinamas.

  - Po viešo aptarimo, jei Namo atnaujinimui (priemonių paketui) viešajame aptarime iš esmės buvo pritarta, Investicijų planą tvirtina butų ir kitų patalpų savininkai priimdami sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

- PASLAUGŲ SUTEIKIMUI AKTUALI INFORMACIJA APIE NAMĄ:

| Adresas | Skroblų g. 29 |
| --- | --- |
| Unikalus numeris | 1097-5012-8019 |
| Bendras plotas, kv.m. | 4699.43 |
| Ar statinys yra KP teritorijoje (zonoje)? | NE |
| Ar statinys yra įtrauktas į KP registrą? | NE |
| Kvietimas/metai | 2024/2025 |

3. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

3.1. Suvesti galutinį Namo investicijų planą į Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą;

3.2. Namo energinio naudingumo sertifikatas įkeliamas į Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą kaip Namo investicijų plano priedas ir jo originalas pateikiamas Užsakovui.

4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

- Registrų centro išrašas (pastato);

- Registrų centro išrašas (nuasmenintas savininkų sąrašas);

- Kadastrinė pastato byla;

- Statinio kasmetinės apžiūros aktas.