SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

# (prie 2024 m. spalio 18  d. Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. VPS-30)

2024 m. lapkričio ....... d.

Neringa

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, įstaigos kodas 193064642, adresas – L. Rėzos g. 8, 93101 Neringa (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Linos Dikšaitės, veikiančios pagal direkcijos nuostatus, ir

UAB „Raguvilė“, juridinio asmens kodas 161735535, kurio registruota buveinė yra Tiekėjų g. 2D, Klaipėda, (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Brazausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

# 2024 m. spalio 18  d. Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. VPS-30 (toliau – Sutartis) šalys, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi,

besivadovaudamos Sutarties 6.1., 6.2. punktais, bei atsižvelgdamos į tiekėjo UAB „Raguvilė“ 2024-11-14 rašte Nr. 121 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ (gavimo reg. Nr. G-986) (pridedama) išdėstytus motyvus, kad  Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas, atsižvelgiant į darbų pobūdį, apimtis, specifiką ir darbų atlikimui naudojamas žaliavas, itin trumpas, t. y. tik nežymiai daugiau nei mėnuo ir kad šakų klojiniams ir žabtvorių pynimui reikalingos žaliavos aukcionas,  kurio metu įsigyta šakų klojiniams ir žabtvorių pynimui reikalinga žaliava, dėl formalizuotų aukciono paskelbimo procedūros reikalavimų paskelbtas tik 2024-11-08 ir kad žaliava pristatyta į žaliavos kirtavietę 2024-11-09, siekiant maksimaliai pasiruošti žaliavos paruošimo darbų pradžiai nuo 2024-11-11,

pažymint kad, Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, Šalys susitaria:

pratęsti Sutarties vykdymo (krantotvarkos paslaugų teikimo) terminą iki 2024-12-16.

Pridedama:

- UAB „Raguvilė“ 2024-11-14 raštas Nr. 121.

| Užsakovas | Tiekėjas |
| --- | --- |
| Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija | UAB „Raguvilė“ |
| Įm. k. 193064642 | Įm. k. 161735535 |
| PVM kodas LT930646411 L. Rėzos g. 8, Neringa, LT-93123 | PVM kodas LT617355314 Tiekėjų g. 2D, Klaipėda |
| A. s. Nr. LT13 4040 0636 1000 0408 LR Finansų ministerija | A.s. Nr. LT227300010075994407 AB Swedbank bankas, banko kodas 73000 |
| Tel. + 37046951224 | Tel. +37044549303 |
| El. paštas: knnp@nerija.lt | El. paštas: info@raguvile.lt |
| Direktorė | Direktorius |
| Lina Dikšaitė | Virginijus Brazauskas |
| ______________________ Parašas | ______________________ Parašas |
| A.V. | A.V. |