SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. LIEPOS 23 D. VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS „MAŽŲJŲ PATIRČIŲ ERDVĖ – LOBIŲ SALA“ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGų IR DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1081 PAKEITIMO

2024 m. gruodžio    d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Manto Rikterio, veikiančio pagal jam suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Traida“, juridinio asmens kodas 302621293, registruotos buveinės adresas Trinapolio g. 9A-53, LT-08337 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Kapalinsko (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sutarties „Vaikų žaidimų aikštelės „Mažųjų patirčių erdvė – Lobių sala“ techninio darbo projekto parengimo paslaugų ir darbų sutarties“ Nr. S-1081, pasirašytos 2024-07-23 (toliau – Sutartis) 6.4.1 papunkčiu ir atsižvelgdami į UAB „Traida“ 2024-12-30 raštą Nr. NEGD-471 „Prašymas stabdyti darbus dėl oro sąlygų ir darbų kokybės“, sudaro šį susitarimą dėl sąlygų pakeitimo 
(toliau – Susitarimas):

- Stabdyti darbus technologinei pertraukai nuo 2024-12-30 iki 2025-03-15 imtinai. Atnaujinus darbus, Darbų atlikimo terminas – 2025-10-16, pagal Sutarties 3.4 papunktį ir Sutarties 6.4.1 papunkčio sąlygas (jei oro sąlygos leis, su techninės priežiūros atskiru pritarimu Darbai gali būti pradedami vykdyti anksčiau).

2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

| Užsakovas. Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 Tel. (+370 37) 30 55 03 El. p. info@krs.lt A. s. LT914010042503135057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Administracijos direktorius Mantas Rikteris A. V.. | Rangovas UAB „Traida“ Trinapolio g. 9A-53, LT-08337 Vilnius Juridinio asmens kodas 302621293 PVM mok. k. LT100006108411 Tel. +370 683 71 343 El. p. info@miestui.lt A. s. Nr. LT737300010126316507 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 Direktorius Paulius Kapalinskas A. V. |
| --- | --- |