STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS | VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS PRIĖMIMO - SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASTATO REKONSTRUKCIJOS DARBAI KARTU SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA | 2025-01-10 | SUTARTIES NR. | LS-1-6 |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  | 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas | Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 190272175 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | - |  |
|  | - Banko sąskaita | LT157300010091754511 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Ligoninės g. 12, 62114 Alytus |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | (8 315) 56 301 alytus@ligonine.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | Direktorius Svajūnas Žukauskas Tel. +370 315 56301 |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą | Ramūnas Valiulis |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas | UAB „VA STATYBA“ |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 300957555 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | LT100003479918 |  |
|  | - Banko sąskaita | LT127300010135464026 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Naujoji g. 142A, 62114 Alytus |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | tel. Nr.+370 315 77456 el. pašto adresas info@vastatyba.lt |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | Virginijus Almanaitis, direktorius virginijus@vastatyba.lt |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas | UAB „In Ace“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 300935637 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Ukmergės g. 126, 08100 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  |  |
|  | - Statinio informacinio modeliavimo metodų taikymas | Netaikoma |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas | UAB „In Ace“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 300935637 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Ukmergės g. 126, 08100 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. +370 600 61119 info@inace.lt |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas | UAB „Specialiosios inžinerijos pajėgos“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 303309371 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Karaliaus Mindaugo pr. 34, Kaunas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | tel. Nr. +370 602 28838 info@inzinerijospajegos.lt |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas | VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS PRIĖMIMO - SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASTATO REKONSTRAVIMO DARBAI |  |
|  | - Adresas | Ligoninės g. 12, Alytus |  |
|  | - Unikalus Nr. | 1193-0001-2030 |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) | Negyvenamasis (gydymo paskirties) |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas | Žemės sklypas |  |
|  | - Adresas | Ligoninės g. 12, Alytus |  |
|  | - Kadastrinis Nr. | 1101/0013:205 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  | Rengs Rangovas arba jo pasitelkiamas ūkio subjektas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  | 2025-01-31 |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  | neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  | 2 419 994,74 Eur (du milijonai keturi šimtai devyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 74 ct) |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  | 1 999 995,65 Eur (vienas milijonas devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 65 ct) |  |
| - I Dalies Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  | netaikoma |  |
| - II Dalies Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  | netaikoma |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  | netaikoma |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  | netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☒ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  | netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  | netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  | netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  | 10 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (11.1.1.2 p.) |  | 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (be pratęsimo galimybės). |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  | 5 metai |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Techniniame darbo projekte nurodytas terminas - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma | 43 400,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui. |  |
|  | - Besąlyginė išskaita | Ne didesnė kaip 2900,00 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma | Objekto atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita | 0,1 procento apdraustų darbų draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma | 43 400,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita | Ne didesnė kaip 2900,00 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  | 5000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.1.10 p. (aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų reikalavimų nesilaikymas arba statyboje naudojamų statybinių medžiagų neatitikimas minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.11 p. (Sutarties nutraukimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų reikalavimų nesilaikymo arba dėl statyboje naudojamų statybinių medžiagų neatitikimo minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams) |  | 5000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  | netaikoma |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  | 0,04 proc. nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  | 0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  | 5000 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  | neapribota |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas(kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta) |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis (netaikoma); |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis (įkainuotų veiklų sąrašas); |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (pateikiama per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos); |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  | - |  |
| - KITA INFORMACIJA: - Darbai vykdomi įgyvendinant projektą „Priėmimo ir skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos paslaugų modernizavimas ir krizinių pajėgumų didinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje“ NR. 09-008-P-0004. - Aplinkos apsaugos reikalavimai: - Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“, XIV skyriaus „Patalpų apšvietimas“; XV skyriaus „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyriaus „Vandens šildytuvai“ reikalavimus). - Atliekamiems statybos darbams taikomas aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitus tiekėjo pateiktus lygiaverčius įrodymus. |  |  |  |

Šalių atstovų parašai

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė						UAB „VA STATYBA“