SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. LIEPOS 11 D. RANGOS SUTARTIES NR. 41P-188-(4.11.Mr)

PAKEITIMO

2025 m. sausio      d. Nr. 41P-       -(4.11.Mr)

Vilnius

Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas 188724424, buveinės adresas L. Sapiegos g. 15, Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Natalijos Kaminskienės, veikiančios pagal Nacionalinės teismų administracijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-36 „Dėl Nacionalinės teismų administracijos nuostatų patvirtinimo, ir

MB „Virmalda“, juridinio asmens kodas 134906131, buveinės adresas Draugystės g. 20, Kaunas (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis,

- vadovaudamosi 2024 m. liepos 11 d. Rangos sutarties Nr. 41P-188-(4.11.Mr) (toliau– Sutartis) 1.3, 6.1, 7.2., 7.7. papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu;

- atsižvelgdamos į Rangovo 2025 m. sausio 10 d. rašte „Dėl darbų pagal 2024-07-11 sutartį Nr. 41P-188-4.11/2024“ Nr. SD5 04/25 nurodytas aplinkybes dėl Darbų atlikimo termino skaičiavimo ir Darbų stabdymo dėl netinkamų oro sąlygų;

- siekdamos kuo efektyvesniu būdu užtikrinti viešąjį interesą, Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus,

s u s i t a r i a:

- Pratęsti Sutarties terminą dviem mėnesiams, t. y. Rangovas įsipareigoja visus Sutartimi numatytus Darbus atlikti iki 2025 m. kovo 31 d..

- Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo abiejų Šalių įgaliotų atstovų originaliais arba kvalifikuotais elektroniniais parašais dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

- Jei pasirašoma originaliais parašais, susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Jei pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis susitarimo egzempliorius.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS Nacionalinė teismų administracija Juridinio asmens kodas 188724424 L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius Tel. +370 5 268 5186 El. p. info@teismai.lt A. s. LT264040063610000756 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400 Direktorė Natalija Kaminskienė | RANGOVAS MB „VIRMALDA“ Juridinio asmens kodas 134906131 Draugystės g. 20, LT-51257 Kaunas Tel. +370 37 45 1954 El. p. virmalda@virmalda.lt A. s. LT65 7044 0600 0314 5123 AB SEB bankas, kodas 70440 Direktorius Virginijus Rabačius |
| --- | --- |